ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Развитие транспортной системы»

За 6 месяцев 2019г

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» Артемовского сельского поселения утверждена постановлением Администрации Артемовского сельского поселения № 154 от 06.11.2018 г «Об утверждении программы  «Развитие транспортной системы» Артемовского сельского поселения.

Муниципальная программа  включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры»

По муниципальной программе «Развитие транспортной системы» (далее – Программа) в 2019 году было выделено 2910,0 тыс. рублей, в том числе из средств:

федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

областного бюджета – 244,1 тыс. рублей;

местного бюджета – 2665,9 тыс.руб.

Освоено в рамках реализации Программы за 6 месяцев 2019 г 1508,6 тыс. рублей, что составляет 52 процента от запланированных средств, в том числе средства:

федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

областного бюджета – 244,1 тыс. рублей;

местного бюджета – 1264,5 тыс.руб.

Средства были направлены на цели, предусмотренные программными мероприятиями.

Отчет об исполнении плана реализации  муниципальной программы за 6 месяцев 2019 г. представлен в приложении к пояснительной информации.

Отчет

об исполнении плана  реализации муниципальной программы:

«Развитие транспортной системы»

отчетный период 6 мес. 2019 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | - Основное мероприятие 1.1.: - Планировка и уплотнение щебеночных и гравийных обочин, срезка, подсыпка, планировка и уплотнение неукрепленных обочин дренирующим щебнем толщиной до 10 см | Заместитель Главы администрации Артемовского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоуст ройству | увеличение отремонтированных автомобильных дорог | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 800,0 | 267,9 | 3 |
| 1.2 | - Основное мероприятие 1.2.: Нанесение горизонтальной разметки | Заместитель Главы администрации Артемовского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоуст ройству | Обеспечение безопасности дорожного движения в местах массового скопления населения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 210,0 | 105,0 | 2 |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3.: Расчистка автомобильных дорог от снежных заносов | Заместитель Главы администрации Артемовского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоуст ройству | Приведение в соответствие благоустройство придорожных участков и обеспечение безопасности дорожного движения в местах массового скопления населения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 350,0 | 200,0 | 2 |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4. Скашивание травы на обочинах, откосах | Заместитель Главы администрации Артемовского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоуст ройству | Приведение в соответствие благоустройство придорожных участков и обеспечение безопасности дорожного движения в местах массового скопления населения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 450,0 | 292,5 | 3 |
| 1.5 | Основное мероприятие 1.5. Устранение деформаций и повреждений (заделка выбоин, просадок, выкрашивания и других дефектов) | Заместитель Главы администрации Артемовского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоуст ройству | Приведение в соответствие благоустройство придорожных участков и обеспечение безопасности дорожного движения в местах массового скопления населения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 1000,0 | 643,2 | 7 |
| 1.6 | Основное мероприятие 1.6. Установка недостающих дорожных знаков | Заместитель Главы администрации Артемовского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоуст ройству | Приведение в соответствие благоустройство придорожных участков и обеспечение безопасности дорожного движения в местах массового скопления населения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 100,0 | - | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1. Реализация соглашения между Администрацией Октябрьского района и Администрацией Артемовского сельского поселения о передаче осуществления части своих полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности | Заместитель Главы администрации Артемовского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству | Эффективное расходование межбюджетных трансфертов. Надлежащее состояния дорог общего пользования, развитая транспортная система, обеспечивающая стабильное развитие Артемовского сельского поселения; улучшение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - |
|  | Итого по муниципальной программе | Заместитель Главы администрации Артемовского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству | Приведение в соответствие благоустройство придорожных участков и обеспечение безопасности дорожного движения в местах массового скопления населения | X | Х | 2910,0 | 1508,6 | 17 |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Глава Администрации Артемовского сельского поселения                                                     О.П.Кузнецов

Ответственный   исполнитель                                                                                                       А.В.Решетников