РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

Муниципальное образование ²Артемовское сельское поселение²

АДМИНИСТРАЦИЯ  Артемовского сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30.01.2017 года                                №  22                              п. Новокадамово

Об утверждении отчета о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» по результатам за 2016 год

Руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Постановлением Администрации Артёмовского сельского поселения от 22.08.2013 № 166 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Артёмовского сельского поселения»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе, «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», утвержденной постановлением Администрации Артемовского сельского поселения № 211 от 30.09.2013 г «Об утверждении муниципальной программы  «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» по состоянию на 01.01.2017 года согласно приложению № 1

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Артемовского сельского поселения Кузнецова О.П.

И.о. главы Администрации

Артемовского сельского поселения                                 О.П. Кузнецов

Приложение № 1 к постановлению

Администрации Артемовского

сельского поселения

№ 22 от 30.01.2017 г.

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ И ОСВОЕНИИ ПРОВОДИМЫХ

ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

по муниципальной программе «Охрана окружающей среды и рациональное

природопользование Артемовского сельского поселения» за 2016 г

Отчет о результатах реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» согласно приложений:

- Конкретные результаты реализации муниципальной программы достигнутые в 2016 г.

- Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» отчетный период 12 мес. 2016 г.

- Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

- Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) по Артемовскому сельскому поселению

- Оценка результатов реализации мер правового регулирования

      - Сведения  об исполнении областного бюджета, федерального, местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование Артемовского сельского поселения»  за  2016 год

Конкретные результаты реализации муниципальной программы достигнутые в 2016 г

Муниципальная программа  «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» утверждена постановлением Администрации Артемовского сельского поселения  № 211 от 30.09.2013 г. «Об утверждении муниципальной программы  «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

Общий  объем  программы в 2016 г. составил 0,0 тыс. руб., из них:

- средства федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.;

- средства областного бюджета – 0,0 тыс. руб.;

- средства местного бюджета 0,0 тыс. руб.

Отчет

об исполнении плана  реализации муниципальной программы:

«Охрана окружающей среды и рационального природопользование»

отчетный период 12 мес. 2015 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Программа 1 «Охрана окружающей среды и рационального природопользование» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Проведение дней экологической безопасности «Экология. Безопасность. Жизнь». - в детских дошкольных и школьных заведениях, библиотеках (конкурсы сочинений, поделок, рисунков, читательские конференции, круглые столы по проблемам экологии и т. д.). | Заместитель Главы администрации Артемовского сельского поселения по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству О. П. Кузнецов, руководители МУК Артемовского сельского поселения | повышение экологической грамотности населения; вовлечение широких слоев населения в природоохранные мероприятия; обеспечение информацией о состоянии окружающей среды и природных ресурсов поселения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - | - | - |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2. Выполнение мероприятий по предотвращению выжигания сухой растительности: - проведение рейдов; - применение административной практики. | Заместитель Главы администрации Артемовского сельского поселения по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству О. П. Кузнецов, инспектор по ПБ и ГО Костырин И.Н. | Сохранение зеленых насаждений, формирование у населения и хозяйствующих субъектов бережного отношения к природе | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.3. Повышение эффективности деятельности по обращению с отходами: - проведение работы по заключению Договоров на предоставление услуг по сбору и вывозу твердых бытовых отходов и мусора с доведением процента охвата населения и юридических лиц услугой до 80 %; - информационная работа с населением; - применение административной практики. | Заместитель Главы администрации Артемовского сельского поселения по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству О. П. Кузнецов, инспектор по ПБ и ГО Костырин И.Н. | Обеспечение благоприятных условий жизни населения и обеспечение чистоты и порядка на территориях населенных пунктов поселения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.4. Информирование населения через средства массовой информации о природоохранной деятельности и состоянии окружающей среды и природных ресурсов Артемовского сельского поселения. | Заместитель Главы администрации Артемовского сельского поселения по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству О. П. Кузнецов, инспектор по ПБ и ГО Сергеева С.А. | Формирование бережного отношения к природе, Сохранение зеленых насаждений, улучшение экологической обстановки поселения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - | - | - |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние | процентов | - | - | - |  |
| 2. | Охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов | процентов | 95 | 96 | 96 |  |
| 3. | Количество несанкционированных свалок | объектов | - | - | - |  |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов) по Артемовскому сельскому поселению

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Наименование муниципального образования | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество ежегодных мероприятий по экологическому просвещению и образованию, проводимых на территории поселения в рамках Дней защиты от экологической опасности | единиц | Администрация Артемовского сельского поселения | 10 | 10 | 10 |  |
| 2. | Количество детей, привлеченных к участию в мероприятиях экологического движения (слетах) | человек | Администрация Артемовского сельского поселения | 210 | 210 | 210 |  |
| 3. | Охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов | процентов | Администрация Артемовского сельского поселения | 95 | 96 | 96 |  |

--------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возни кшие в ходе реа лизации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Программа 1 «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение дней экологической безопасности «Экология. Безопасность. Жизнь». - в детских дошкольных и школьных заведениях, библиотеках (конкурсы сочинений, поделок, рисунков, читательские конференции, круглые столы по проблемам экологии и т. д.). | Администрация Артемовского сельского поселения | 2014 | 2020 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | повышение экологической грамотности населения; вовлечение широких слоев населения в природоохранные мероприятия; | повышение экологической грамотности населения; вовлечение широких слоев населения в природоохранные мероприятия; |  |
| 1.2 | Выполнение мероприятий по предотвращению выжигания сухой растительности: - проведение рейдов; - применение административной практики. | Администрация Артемовского сельского поселения | 2014 | 2020 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | формирование у хозяйствующих субъектов, подрастающего поколения бережного отношения к природе, сохранение зеленых насаждений | формирование у хозяйствующих субъектов, подрастающего поколения бережного отношения к природе, сохранение зеленых насаждений |  |
| 1.3 | Повышение эффективности деятельности по обращению с отходами: - проведение работы по заключению Договоров на предоставление услуг по сбору и вывозу твердых бытовых отходов и мусора с доведением процента охвата населения и юридических лиц услугой до 98 %; - информационная работа с населением; - применение административной практики. | Администрация Артемовского сельского поселения | 2014 | 2020 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | сокращение количества несанкционированных свалок, повышение охвата населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов | сокращение количества несанкционированных свалок, повышение охвата населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов |  |
| 1.4 | Информирование населения через средства массовой информации о природоохранной деятельности и состоянии окружающей среды и природных ресурсов Артемовского сельского поселения. | Администрация Артемовского сельского поселения | 2014 | 2020 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Формирование бережного отношения к природе, Сохранение зеленых насаждений, улучшение экологической обстановки поселения | Формирование бережного отношения к природе, Сохранение зеленых насаждений, улучшение экологической обстановки поселения |  |

Сведения

об исполнении областного бюджета, федерального, местного бюджета

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рационального природопользование Артемовского сельского поселения» за  2016 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Охрана окружающей среды и рациональное природопользование | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Проведение дней экологической безопасности «Экология. Безопасность. Жизнь». - в детских дошкольных и школьных заведениях, библиотеках (конкурсы сочинений, поделок, рисунков, читательские конференции, круглые столы по проблемам экологии и т. д.). | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1. 2 | Выполнение мероприятий по предотвращению выжигания сухой растительности: - проведение рейдов; - применение административной практики. | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3 | Повышение эффективности деятельности по обращению с отходами: - проведение работы по заключению Договоров на предоставление услуг по сбору и вывозу твердых бытовых отходов и мусора с доведением процента охвата населения и юридических лиц услугой до 80 %; - информационная работа с населением; - применение административной практики. | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.4 | Информирование населения через средства массовой информации о природоохранной деятельности и состоянии окружающей среды и природных ресурсов Артемовского сельского поселения. | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

Оценка эффективности реализации Программы.

Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения затрат, связанных с реализацией программы, и достигнутых результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования денежных средств, прозрачности,  адресности и целевого характера бюджетных средств

В 2016 средства на реализацию  Программы не предусмотрены.

Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств. Запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 0 тыс. рублей / 0 тыс. рублей x 100%

Оценка эффективности Программы согласно приложений:

- Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Артемовского сельского поселения, в том числе и в результате проведенных 
конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году;

- Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Артемовского сельского поселения в отчетном году;

- Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Артемовского сельского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Артемовского сельского поселения в отчетном году;

- Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств при реализации основных мероприятий муниципальной программы Артемовского сельского поселения в отчетном году.

| Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Артемовского сельского поселения, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году Охрана окружающей среды и рационального природопользование Артемовского сельского поселения (наименование программы). Наименование основного мероприятия муниципальной программы (в разрезе объектов); Ожидаемый непосредственный результат; Фактически сложившийся результат; Сумма экономии (тыс. рублей). всего; в том числе в результате проведенных конкурсных процедур. Проведение дней экологической безопасности «Экология. Безопасность. Жизнь» - в детских дошкольных и школьных заведениях, библиотеках (конкурсы сочинений, поделок, рисунков, читательские конференции, круглые столы по проблемам экологии и т. д.).; повышение экологической грамотности населения; вовлечение широких слоев населения в природоохранные мероприятия;; повышение экологической грамотности населения; вовлечение широких слоев населения в природоохранные мероприятия;; 0,0; 0,0. Выполнение мероприятий по предотвращению выжигания сухой растительности: - проведение рейдов; - применение административной практики.; сохранение зеленых насаждений; сохранение зеленых насаждений; 0,0; 0,0. Повышение эффективности деятельности по обращению с отходами: - проведение работы по заключению Договоров на предоставление услуг по сбору и вывозу твердых бытовых отходов и мусора с доведением процента охвата населения и юридических лиц услугой до 98 %; - информационная работа с населением; - применение административной практики.; сокращение количества несанкционированных свалок, повышение охвата населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов; сокращение количества несанкционированных свалок, заключение договоров на вывоз ТБО; 0,0; 0,0. Информирование населения через средства массовой информации о природоохранной деятельности и состоянии окружающей среды и природных ресурсов Артемовского сельского поселения.; обеспечение информацией о состоянии окружающей среды и природных ресурсов поселения; обеспечение информацией о состоянии окружающей среды и природных ресурсов поселения; 0,0; 0,0. Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Артемовского сельского поселения в отчетном году Охрана окружающей среды и рационального природопользование Артемовского сельского поселения (наименование программы) |
| --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы ( в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы |  | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки о перераспределении) |
|  | сумма (тыс. рублей) (+), (-) | причины перераспределения |  |
| Проведение дней экологической безопасности «Экология. Безопасность. Жизнь» - в детских дошкольных и школьных заведениях, библиотеках (конкурсы сочинений, поделок, рисунков, читательские конференции, круглые столы по проблемам экологии и т. д.). | - | - | - |
| Выполнение мероприятий по предотвращению выжигания сухой растительности: - проведение рейдов; - применение административной практики. | - | - | - |
| Повышение эффективности деятельности по обращению с отходами: - проведение работы по заключению Договоров на предоставление услуг по сбору и вывозу твердых бытовых отходов и мусора с доведением процента охвата населения и юридических лиц услугой до 80 %; - информационная работа с населением; - применение административной практики. | - | - | - |
| Информирование населения через средства массовой информации о природоохранной деятельности и состоянии окружающей среды и природных ресурсов Артемовского сельского поселения. | - | - | - |
| ВСЕГО: | - | - | - |

| Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Артемовского сельского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Артемовского сельского поселения в отчетном году Охрана окружающей среды и рационального природопользование Артемовского сельского поселения (наименование программы) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов* (%) |  | Объем фактических расходов |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | областной бюджет | за счет средств федерального бюджета |  | за счет средств областного бюджета |  |
|  |  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| Проведение дней экологической безопасности «Экология. Безопасность. Жизнь» - в детских дошкольных и школьных заведениях, библиотеках (конкурсы сочинений, поделок, рисунков, читательские конференции, круглые столы по проблемам экологии и т. д.). | - | - | - | - | - | - |
| Выполнение мероприятий по предотвращению выжигания сухой растительности: - проведение рейдов; - применение административной практики. | - | - | - | - | - | - |
| Повышение эффективности деятельности по обращению с отходами: - проведение работы по заключению Договоров на предоставление услуг по сбору и вывозу твердых бытовых отходов и мусора с доведением процента охвата населения и юридических лиц услугой до 80 %; - информационная работа с населением; - применение административной практики. | - | - | - | - | - | - |
| Информирование населения через средства массовой информации о природоохранной деятельности и состоянии окружающей среды и природных ресурсов Артемовского сельского поселения. | - | - | - | - | - | - |
| ВСЕГО: | - | - | - | - | - | - |
| * в соответствии с правовыми актами федерального уровня, соглашениями |  |  |  |  |  |  |

| Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств при реализации основных мероприятий муниципальной программы Артемовского сельского поселения в отчетном году Охрана окружающей среды и рационального природопользование Артемовского сельского поселения (наименование программы) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование (в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов* (%) |  | Объем фактических расходов областного бюджета |  | Объем фактических расходов местного бюджета |  |
|  | областной бюджет | местный бюджет | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| Проведение дней экологической безопасности «Экология. Безопасность. Жизнь» - в детских дошкольных и школьных заведениях, библиотеках (конкурсы сочинений, поделок, рисунков, читательские конференции, круглые столы по проблемам экологии и т. д.). | - | - | - | - | - | - |
| Выполнение мероприятий по предотвращению выжигания сухой растительности: - проведение рейдов; - применение административной практики. | - | - | - | - | - | - |
| Повышение эффективности деятельности по обращению с отходами: - проведение работы по заключению Договоров на предоставление услуг по сбору и вывозу твердых бытовых отходов и мусора с доведением процента охвата населения и юридических лиц услугой до 80 %; - информационная работа с населением; - применение административной практики. | - | - | - | - | - | - |
| Информирование населения через средства массовой информации о природоохранной деятельности и состоянии окружающей среды и природных ресурсов Артемовского сельского поселения. | - | - | - | - | - | - |
| ВСЕГО: | - | - | - | - | - | - |
| * В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 "Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения" |  |  |  |  |  |  |

Ведущий специалист по делопроизводству,

архивной работе                                                                                                                                                        М.С. Хмёлева