Российская Федерация

Ростовская область

Октябрьский район

Муниципальное образование «Артемовское сельское поселение»

Администрация  Артемовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.01.2016 г.                                        № 9                          п. Новокадамово

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Артемовского сельского поселения «Развитие транспортной системы на 2014-2020 годы»

Руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в  Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Артемовского сельского поселения  от 30.08.2013 г. № 170 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Артемовского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчёт о реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы на 2014-2020 годы» за 2015 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника службы экономики и финансов Арямину Т.В.

Глава Артемовского сельского поселения                                    Т.П. Топчий

- Приложение

- к постановлению Администрации

- Артемовского сельского поселения

- от 21.01.2016 г. № 9

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ И ОСВОЕНИИ ПРОВОДИМЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Развитие транспортной системы на 2014-2020 годы»

(наименование долгосрочной целевой программы)

ПО СОСТОЯНИЮ НА "01" января 2016 ГОДА

(тыс. рублей)

-

| N п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Артемовского района об утверждении программы |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2015 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоен- ных средств и причины их неос- воения (по ис- точникам финанси- рования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | феде- ральный бюджет <*> | област- ной бюджет | мест- ный бюджет | внебюд- жетные источ- ники | всего | феде- ральный бюджет <*> | област- ной бюджет | мест- ный бюджет | внебюд- жетные источ- ники | всего | феде- ральный бюджет <*> | област- ной бюджет | мест- ный бюджет | внебюд- жетные источ- ники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | Всего по ПРОГРАММЕ | 2452,8 | - | 259,4 | 2193,4 | - | 2452,8 | - | 259,4 | 2193,4 | - | 1727,1 | - | 259,4 | 1467,6 | - | - |
|  | Всего по подпрограмме «Развитие транспортной инфраструктуры» | 2452,8 | - | 259,4 | 2193,4 | - | 2452,8 | - | 259,4 | 2193,4 | - | 1727,1 | - | 259,4 | 1467,6 | - | - |

-------------------------------

<*> Включая безвозмездные поступления от государственных корпораций".

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

«Развитие транспортной системы на 2014-2020 годы»

за 2015 год

1.Общие положения:

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на 2014-2020 годы» утверждена постановлением Администрации Артемовского сельского поселения от 30.09.2013 г. № 201.

Общий  объем финансирования  программы в 2015 г. составил 1727,1 тыс.руб., из них:

- средства местного бюджета  1467,6 тыс.руб.,

Исполнение программы в целом составило 66,9 %.

- средства областного бюджета 259,4 тыс. руб.

Исполнение программы в целом составило 100%.

2. Исполнение программных мероприятий:

Реализация муниципальной программы «Развитие транспортной системы на 2014-2020 годы» в 2015 г. осуществлялась по следующим направлениям:

| Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры» | 1727,1 |
| --- | --- |
| Содержание дорог (очистка проезжей части от случайного мусора, вырубка поросли вдоль дорог, обкос обочин) | 790,8 |
| Монтаж въездного знака | 33, 1 |
| Дорожная разметка, монтаж дорожных знаков | 98,1 |
| Ямочный ремонт | 198,0 |
| Вырубка сухих деревьев вдоль дорог | 198,0 |
| Вывоз порубочных остатков вдоль дорог | 30,0 |
| Отсыпка дорог | 87,0 |
| Изготовление сметы на ремонт дорожного покрытия по ул. Возрожденеия х. Новая Бахмутовка | 23,9 |
| Экспертиза сметы на ремонт дорожного покрытия по ул.Возрожденеия х. Новая Бахмутовка | 10,0 |
| Проектные работы по изготовлению схемы организации дорожного движения (дислокация) | 99,4 |
| Приобретение остановочных павильонов, въездного знака | 158,8 |

Плановые показатели составили: всего – 2452,8 тыс.руб., из них 259,4 тыс.руб. средства областного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 1727,1  тыс.руб., из них 259,4 тыс.руб. средства областного бюджета.

Исполнение  составило 70,4 %.

Ведущий специалист по делопроизводству,

архивной работе                                                                                    М.С. Хмелева