Российская Федерация

Ростовская область

Октябрьский район

Муниципальное образование «Артемовское сельское поселение»

Администрация  Артемовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.02.2014 г.                                          № 42                               п. Новокадамово

Об утверждении отчета о реализации долгосрочной целевой программы «Развитие улично-дорожной сети на территории Артёмовского сельского поселения на 2010-2014 годы »

Руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в  Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Артемовского сельского поселения  от 20.09.2011 г. № 113 «О порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ поселения,   их формирования  и  реализации и порядке проведения и критериях эффективности реализации долгосрочных целевых программ Артемовского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчёт о реализации долгосрочной целевой программы «Развитие улично-дорожной сети на территории Артёмовского сельского поселения на 2010-2014 годы» за 2013 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на главного бухгалтера Круглову Е.М.

Глава Артемовского сельского поселения                                               Т.П. Топчий

Приложение к постановлению

Администрации Артемовского

сельского поселения № 42 от 10.02.2014 г.

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ И ОСВОЕНИИ ПРОВОДИМЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

"РАЗВИТИЕ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ НА ТЕРРИТОРИИ АРТЕМОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА  НА 2010-2014 ГОДЫ"

(наименование долгосрочной целевой программы)

ПО СОСТОЯНИЮ НА "01" января 2014 ГОДА

(тыс. рублей)

| N п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района об утверждении программы |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2012 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финанси- рования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федеральный бюджет <*> | област- ной бюджет | мест- ный бюджет | внебюд- жетные источ- ники | всего | феде ральный бюджет <*> | област- ной бюджет | мест- ный бюджет | внебюд- жетные источ- ники | всего | феде- ральный бюджет <*> | област- ной бюджет | мест- ный бюджет | внебюд- жетные источ- ники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | Всего по ПРОГРАММЕ | 3916,6 | - | 343,1 | 3573,5 | - | 3916,6 | - | 343,1 | 3573,5 | - | 3916,6 | - | 343,1 | 3573,5 | - | - |
|  | Всего по подпрограмме | 3916,6 | - | 343,1 | 3573,5 | - | 3916,6 | - | 343,1 | 3573,5 | - | 3916,6 | - | 343,1 | 3573,5 | - | - |
| 1 | Ремонт подъезда к строящемуся дет.саду х.Киреевка | 1884,0 | - | - | 1884,0 | - | 1884,0 | - | - | 1884,0 | - | 1884,0 | - | - | 1884,0 | - | - |
| 2 | Ремонт и содержание дорог | 343,1 | - | 343,1 | - | - | 343,1 | - | 343,1 | - | - | 343,1 | - | 343,1 | - | - | - |
| 3 | Очистка дорог от снега | 194,0 | - | - | 194,0 | - | 194,0 | - | - | 194,0 | - | 194,0 | - | - | 194,0 | - | - |
| 4 | Содержание дорог | 151,7 | - | - | 151,7 | - | 151,7 | - | - | 151,7 | - | 151,7 | - | - | 151,7 | - | - |
| 5 | Ямочный ремонт | 298,1 | - | - | 298,1 | - | 298,1 | - | - | 298,1 | - | 298,1 | - | - | 298,1 | - | - |
| 6 | Разметка дорог | 23,9 | - | - | 23,9 | - | 23,9 | - | - | 23,9 | - | 23,9 | - | - | 23,9 | - | - |
| 7 | Строительный контроль по ремонту подъезда в х.Киревка | 22,4 | - | - | 22,4 | - | 22,4 | - | - | 22,4 | - | 22,4 | - | - | 22,4 | - | - |
| 8 | Изготовление и экспертиза сметной документации | 192,9 | - | - | 192,9 | - | 192,9 | - | - | 192,9 | - | 192,9 | - | - | 192,9 | - | - |
| 9 | Инженерно-геодезические изыскания по кап.ремонту дор.покрытия ул.Первомайской п.Новокадамово | 93,6 | - | - | 93,6 | - | 93,6 | - | - | 93,6 | - | 93,6 | - | - | 93,6 | - | - |
| 10 | Проектные работы по кап.ремонту дор.покрытия ул.Первомайской п.Новокадамово | 396,2 | - | - | 396,2 | - | 396,2 | - | - | 396,2 | - | 396,2 | - | - | 396,2 | - | - |
| 11 | Изготовление схем по дислокации дорожных знаков | 98,9 | - | - | 98,9 | - | 98,9 | - | - | 98,9 | - | 98,9 | - | - | 98,9 | - | - |
| 12 | Экспертиза проектных работ ко кап.ремонту ул.Комсомольская х.Киреевка | 97,8 | - | - | 97,8 | - | 97,8 | - | - | 97,8 | - | 97,8 | - | - | 97,8 | - | - |
| 13 | Приобретение дорожных знаков | 60,7 | - | - | 60,7 | - | 60,7 | - | - | 60,7 | - | 60,7 | - | - | 60,7 | - | - |
| 14 | Установка дорожного павильона по ул.Северной п.Новокадамово | 59,3 | - | - | 59,3 | - | 59,3 | - | - | 59,3 | - | 59,3 | - | - | 59,3 | - | - |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

«Развитие улично-дорожной сети на территории Артемовского сельского поселения на 2010-2014 годы»

на 01.01.2014 года

1.Общие положения:

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие улично-дорожной сети на территории Артемовского сельского поселения на 2010-2014 годы» утверждена постановлением Администрации Артемовского сельского поселения от 12.10.2010 г. №116.

Общий  объем финансирования  программы в 2013г. составил 3916,6 тыс.руб., из них:

- средства областного бюджета 343,1 тыс.руб.,

- средства местного бюджета  3573,5 тыс.руб.

Исполнение программы в целом составило 100%

2. Исполнение программных мероприятий:

Реализация муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие улично-дорожной сети на территории Артемовского сельского поселения на 2010-2014 годы» в 2013 г. осуществлялась по следующим направлениям:

- Ремонт подъезда к строящемуся детскому саду х.Киреевка:

Плановые показатели составили: всего – 1884,0 тыс.руб., 1884,0 тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 1884,0 тыс.руб.

Исполнение  составило 99,6 %

2. Содержание дорог:

Плановые показатели составили: всего – 151,7 тыс.руб., 151,7 тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 151,7 тыс.руб., из них 151,7 тыс.руб. средства местного бюджета.

Исполнение  составило 100% .

3. Ямочный  ремонт:

Плановые показатели составили: всего – 298,1 тыс.руб., из них 298,1 тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 298,1 тыс.руб.

Исполнение  составило 100%.

    - Разработка и экспертиза сметной документации:

Плановые показатели составили: всего – 192,9 тыс.руб., из них 192,9 тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 192,9 тыс.руб.

Исполнение  составило 100%.

5. Ремонт и содержание дорог:

Плановые показатели составили: всего – 343,1 тыс.руб., из них 343,1  тыс.руб. средства областного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 343,1 тыс.руб., из них 343,1  тыс.руб. средства областного бюджета.

Исполнение  составило 100%.

6. Нанесение дорожной разметки:

Плановые показатели составили: всего – 23,9 тыс.руб., из них 23,9 тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 23,9 тыс.руб.

Исполнение  составило 100%.

7. Экспертиза сметной документации на ремонт дороги по ул.Комсомоль  	   	ская в х.Киреевка:

Плановые показатели составили: всего – 97,8 тыс.руб., из них 97,8 тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 97,8 тыс.руб.

Исполнение  составило 100%.

8. Изготовление схем дислокации дорожных знаков:

Плановые показатели составили: всего – 98,9 тыс.руб., из них 98,9 тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 98,9 тыс.руб.

Исполнение  составило 100%.

9. Строительный контроль за выполнением работ по   ремонту подъезда к дет.саду х.Киреевка:

Плановые показатели составили: всего – 22,4 тыс.руб., из них 22,4 тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 22,4 тыс.руб.

Исполнение  составило 100%

10. Проектные работы на ремонт дороги по ул.Первомайская п.Новокадамово:

Плановые показатели составили: всего – 396,2 тыс.руб., из них 396,2 тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 396,2 тыс.руб.

Исполнение  составило 100%.

11. Приобретение дорожных знаков:

Плановые показатели составили: всего – 60,7 тыс.руб., из них 60,7 тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 60,7 тыс.руб.

Исполнение  составило 100% .

12. Установка остановочного павильона на ул.Северная п.Новокадамово:

Плановые показатели составили: всего – 59,3 тыс.руб., из них 59,3 тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 59,3 тыс.руб.

Исполнение  составило 100% .

13. Очистка дорог от снега:

Плановые показатели составили: всего – 194,0 тыс.руб., из них 194,0 тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 194,0 тыс.руб.

Исполнение  составило 100% .

14. Инженерно-геодезические изыскания по кап.ремонту дор.покрытия ул.Первомайская п.Новокадамово:

Плановые показатели составили: всего – 93,6 тыс.руб., из них 93,6 тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 93,6тыс.руб.

Исполнение  составило 100% .

Специалист I категории по делопроизводству,

архивной работе                                                                             Ю.В.Бондаренко