Российская Федерация

Ростовская область

Октябрьский район

Муниципальное образование «Артемовское сельское поселение»

Администрация  Артемовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.02.2013 г.                                          № 44                                п. Новокадамово

Об утверждении отчета о реализации долгосрочной целевой программы «Благоустройство: содержание и обслуживание объектов муниципальной собственности Артемовского сельского поселения на 2011-2014 годы»

Руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в  Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Артемовского сельского поселения  от 20.09.2011 г. № 113 «О порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ поселения,   их формирования  и  реализации и порядке проведения и критериях эффективности реализации долгосрочных целевых программ Артемовского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчёт о реализации долгосрочной целевой программы «Благоустройство: содержание и обслуживание объектов муниципальной собственности Артемовского сельского поселения на 2011-2014 годы» за 2012 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на главного бухгалтера Администрации Круглову Е.М.

Глава Артемовского

сельского поселения                                               Т.П. Топчий

Приложение к постановлению

Администрации Артемовского

сельского поселения № 44 от 15.02.2013 г.

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ И ОСВОЕНИИ ПРОВОДИМЫХ

ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ     «БЛАГОУСТРОЙСТВО,  СОДЕРЖАНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  АРТЕМОВСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

НА 2011-2014 ГОДЫ»

____________________________________________________________________________________________________

(наименование долгосрочной целевой программы)

ПО СОСТОЯНИЮ НА "01" января 2013 ГОДА

(тыс. рублей)

| N п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района об утверждении программы |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2012 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоен- ных средств и причины их неос- воения (по ис- точникам финанси- рования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | феде- ральный бюджет <*> | област- ной бюджет | мест- ный бюджет | внебюд- жетные источ- ники | всего | феде- ральный бюджет <*> | област- ной бюджет | мест- ный бюджет | внебюд- жетные источ- ники | всего | феде- ральный бюджет <*> | област- ной бюджет | мест- ный бюджет | внебюд- жетные источ- ники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | Всего по ПРОГРАММЕ | 2205,6 | - | - | 2205,6 | - | 2205,6 | - | - | 2205,6 | - | 2205,6 | - | - | 2205,6 | - |  |
|  | Всего по подпрограмме | 2205,6 | - | - | 2205,6 | - | 2205,6 | - | - | 2205,6 | - | 2205,6 | - | - | 2205,6 | - |  |
| 1 | Уличное освещение (коммунальные услуги) | 639,6 | - | - | 639,6 | - | 639,6 | - | - | 639,6 | - | 639,6 | - | - | 639,6 | - |  |
| 2 | Услуги по содержанию сетей уличного освещения | 178,7 | - | - | 178,7 | - | 178,7 | - | - | 178,7 | - | 178,7 | - | - | 178,7 | - | - |
| 3 | Содержание зеленых насаждений | 285,9 | - | - | 285,9 | - | 285,9 | - | - | 285,9 | - | 285,9 | - | - | 285,9 | - | - |
| 4 | Противоклещевая обработка | 18,7 | - | - | 18,7 | - | 18,7 | - | - | 18,7 | - | 18,7 | - | - | 18,7 | - | - |
| 5 | Приобретение саженцев | 88,1 | - | - | 88,1 | - | 88,1 | - | - | 88,1 | - | 88,1 | - | - | 88,1 | - | - |
| 6 | Побелка деревьев | 170,4 | - | - | 170,4 | - | 170,4 | - | - | 170,4 | - | 170,4 | - | - | 170,4 | - | - |
| 7 | Трудоустройство несовершеннолетних граждан | 35,3 | - | - | 35,3 | - | 35,3 | - | - | 35,3 | - | 35,3 | - | - | 35,3 | - | - |
| 8 | Уборка стихийных свалок | 291,0 | - | - | 291,0 | - | 291,0 | - | - | 291,0 | - | 291,0 | - | - | 291,0 | - | - |
| 9 | Услуги по благоустройству | 57,6 | - | - | 57,6 | - | 57,6 | - | - | 57,6 | - | 57,6 | - | - | 57,6 | - | - |
| 10 | Валка сухих деревьев | 97,9 | - | - | 97,9 | - | 97,9 | - | - | 97,9 | - | 97,9 | - | - | 97,9 | - | - |
| 11 | Отлов безнадзорных животных | 28,1 | - | - | 28,1 | - | 28,1 | - | - | 28,1 | - | 28,1 | - | - | 28,1 | - | - |
| 12 | Приобретение газонокосилок | 61,9 | - | - | 61,9 | - | 61,9 | - | - | 61,9 | - | 61,9 | - | - | 61,9 | - | - |
| 13 | Приобретение баннеров | 54,3 | - | - | 54,3 | - | 54,3 | - | - | 54,3 | - | 54,3 | - | - | 54,3 | - | - |
| 14 | Приобретение хозинвентаря | 198,1 | - | - | 198,1 | - | 198,1 | - | - | 198,1 | - | 198,1 | - | - | 198,1 | - | - |

--------------------------------

<*> Включая безвозмездные поступления от государственных корпораций".

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

«Благоустройство, содержание и обслуживание объектов муниципальной собственности Артемовского сельского поселения Октябрьского района на 2011-2014 годы»

за 2012 год

1.Общие положения:

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Благоустройство, содержание и обслуживание объектов муниципальной собственности Артемовского сельского поселения Октябрьского района на 2011-2014 годы» утверждена постановлением Администрации Каменоломненского городского поселения от 07.02.2011 г. № 10

Общий  объем финансирования  программы в 2012г. составил 2205,6 тыс.руб., из них:

- средства местного бюджета  2205,6 тыс.руб.,

Исполнение программы в целом составило 100%.

2. Исполнение программных мероприятий:

Реализация муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство, содержание и обслуживание объектов муниципальной собственности Артемовского сельского поселения Октябрьского района на 2011-2014 годы» в 2012 г. осуществлялась по следующим направлениям:

- Услуги по содержанию сетей уличного освещения:

Плановые показатели составили: всего – 639,6 тыс.руб., из них 639,6 тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 639,6  тыс.руб., из них 639,6 тыс.руб. средства местного бюджета.

Исполнение  составило 100%

2. Содержание зеленых насаждений:

Плановые показатели составили: всего – 285,9 тыс.руб., из них 285,9 тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 285,9 тыс.руб., из них 285,9 тыс.руб. средства местного бюджета.

Исполнение  составило 100%

3. Уборка стихийных свалок:

Плановые показатели составили: всего – 291,0 тыс.руб., из них 291,0   тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 291,0   тыс.руб., из них 291,0   тыс.руб. - средства местного бюджета.

Исполнение  составило 100%

4. Отлов собак:

Плановые показатели составили: всего – 28,1 тыс.руб., из них 28,1 тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 28,1 тыс.руб., из них 28,1 тыс.руб. - средства местного бюджета.

5. Приобретение газонокосилок:

Плановые показатели составили: всего – 61,9 тыс.руб., из них 61,9 тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 61,9 тыс.руб., из них 61,9 тыс.руб. - средства местного бюджета.

Исполнение  составило 100%

6. Приобретение саженцев:

Плановые показатели составили: всего – 88,1 тыс.руб., из них 88,1 тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 88,1 тыс.руб., из них 88,1 тыс.руб. - средства местного бюджета.

Исполнение  составило 100%

7. Спиливание сухих и аварийных деревьев:

Плановые показатели составили: всего – 97,9 тыс.руб., из них 97,9 тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 97,9 тыс.руб., из них 97,9 тыс.руб. - средства местного бюджета.

Исполнение  составило 100%

8. Побелка деревьев:

Плановые показатели составили: всего – 170,4 тыс.руб., из них 170,4 тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 170,4 тыс.руб., из них 170,4 тыс.руб. - средства местного бюджета.

Исполнение  составило 100%

9. Приобретение баннеров:

Плановые показатели составили: всего – 54,3 тыс.руб., из них 54,3 тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 54,3 тыс.руб., из них 54,3 тыс.руб. - средства местного бюджета.

Исполнение  составило 100%

Специалист по делопроизводству,

архивной работе                                                                      Ю.В.Бондаренко

ИНФОРМАЦИЯ

ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ АРТЕМОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«Благоустройство, содержание и обслуживание объектов муниципальной собственности Артемовского сельского поселения Октябрьского района на 2011-2014 годы»

ЗА ОТЧЕТНЫЙ 2012 ФИНАНСОВЫЙ ГОД

| N п/п | Наименование показателей результатив- ности | Единица измере- ния | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 год реали- зации про- граммы | 2012 год реали- зации прог- раммы | 2013 год реали- зации про- граммы | 2014 год реали- зации про- граммы | 1 год реали- зации про- граммы | откло- нение от пла- нового значе- ния (про- центов) | 2 год реали- зации про- граммы | откло- нение от пла- нового значе- ния (про- центов) | 3 год реали- зации про- граммы | откло- нение от пла- нового значе- ния (про- центов) | И так далее по годам реали- зации про- граммы |
| 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Показатель результатив- ности 1 : Снижение уровня износа сетей уличного освещения | % | 70 | 65 | 55 | 55 | 70 | - | 65 | - | - | - | - |

Зам.Главы поселения по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству                                                                               О.П.Кузнецов