РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

Муниципальное образование ²Артемовское сельское поселение²

## АДМИНИСТРАЦИЯ АРТЕМОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14.11.2011 г.                                               № 135                                           п. Новокадамово

О внесении изменений в постановление Администрации от 07.02.2011 г. № 10 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Благоустройство: содержание и обслуживание объектов муниципальной собственности Артёмовского сельского поселения на 2011-2013 годы»

В соответствии с п. 26 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Администрации Артемовского сельского поселения от 20.09.2011 г. № 113 «О порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ поселения, их формирования и реализации и порядке проведения и критериях эффективности реализации долгосрочных целевых программ Артемовского сельского поселения» и руководствуясь ст. 79 Устава муниципального образования «Артемовское сельское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации от 07.02.2011 г. № 10 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Благоустройство: содержание и обслуживание объектов муниципальной собственности Артёмовского сельского поселения на 2011-2013 годы», согласно приложению.

1.1. Наименование постановления читать в новой редакции:

«Об утверждении долгосрочной целевой программы «Благоустройство: содержание и обслуживание объектов муниципальной собственности Артёмовского сельского поселения на 2011-2014 годы».

2. Начальнику службы экономики и финансов Администрации (Кичкова Н.С.) в бюджете поселения предусмотреть денежные средства на реализацию долгосрочной целевой программы.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

4. Контроль за  выполнением постановления возложить на заместителя Главы поселения по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству Кузнецова О.П.

Глава Артемовского сельского поселения				          Т.П. Топчий

Приложение

к постановлению Администрации

Артемовского сельского поселения

от 14.11.2011 г. № 135

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"БЛАГОУСТРОЙСТВО: СОДЕРЖАНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  АРТЁМОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НА 2011-2014 ГОДЫ"

- Паспорт

- долгосрочной целевой программы

"Благоустройство: содержание и обслуживание объектов муниципальной

собственности Артёмовского сельского поселения на 2011-2014 годы"

| Наименование Программы | Долгосрочная целевая программа "Благоустройство: содержание и обслуживание объектов муниципальной собственности Артёмовского сельского поселения на 2011-2014 годы " (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Гражданский кодекс Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Ростовской области от 31.12.2009 № 742 «О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области от 24.12.2007г. № 512» Распоряжением Администрации Октябрьского района от 30.12.2009 № 706 «О Порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ Октябрьского района», Постановлением Администрации Артёмовского сельского поселения от 20.09.2011 года № 113 «О порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ поселения, их формирования и реализации и порядке проведения и критериях эффективности реализации долгосрочных целевых программ Артемовского сельского поселения» |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация Артёмовского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области |
| Разработчик Программы | Администрация Артёмовского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области |
| Исполнители мероприятий Программы: | Администрация Артёмовского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, различных форм собственности, привлеченные на основе аукционов. |
| Основные цели Программы | - совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования «Артёмовское сельское поселение Октябрьского района»; -повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов Артёмовского сельского поселения Октябрьского района; - совершенствование эстетического вида Артёмовского сельского поселения Октябрьского района, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды; - активизации работ по благоустройству территории поселения в границах населенных пунктов, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц населенных пунктов; - развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству санитарной очистке придомовых территорий; - повышение общего уровня благоустройства поселения. |
| Основные задачи Программы | - организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения; - приведение в качественное состояние элементов благоустройства; - привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства; - восстановление и реконструкция уличного освещения, установка светильников в населенных пунктах; - оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора; - оздоровление санитарной экологической обстановки в местах санкционированного размещения ТБО, выполнение по зачистке, обвалованию, ограждению и обустройству подъездных путей; - вовлечение жителей поселения в систему экологического образования через развитие навыков рационального природопользования, внедрения передовых методов обращения с отходами. |
| Сроки реализации Программы | 2011-2014 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | общий объем финансирования Программы составляет: в 2011-2014 годах – 6564,8 тыс. рублей, в том числе: средства местного бюджета – 6564,8 тыс. рублей; Бюджетные ассигнования, предусмотренные для реализации программы могут быть уточнены при формировании проекта бюджета поселения на соответствующий финансовый год |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - единое управление комплексным благоустройством муниципального образования; - определение перспективы улучшения благоустройства муниципального образования «Артёмовское сельское поселение»; - создание условий для работы и отдыха жителей поселения; - улучшение состояния территорий муниципального образования «Артёмовское сельское поселение»; - привитие жителям муниципального образования любви и уважения к своему поселку, к соблюдению чистоты и порядка на территории муниципального образования «Артёмовское сельское поселение» - улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения; - cовершенствование эстетического состояния территории; - увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений в поселении; - предотвращение сокращения зелёных насаждений; - увеличение количества высаживаемых деревьев; - благоустроенность населенных пунктов поселения. |

- Раздел 1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ

НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

Природно-климатические условия территории Артёмовского сельского поселения, его географическое положение и рельеф создают относительно благоприятные предпосылки для проведения работ по благоустройству территории.

В настоящее время население поселения составляет 4754 тыс. чел.

В последние годы в поселении проводилась целенаправленная работа по благоустройству и социальному развитию населенных пунктов.

В поселении проводится ежегодный конкурс на лучшую улицу поселения, лучшую клумбу около частного домовладения.

В то же время в вопросах благоустройства территории поселения имеется ряд проблем.

Благоустройство многих населенных пунктов поселения не отвечает современным требованиям.

Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий. По-прежнему серьезную озабоченность вызывают состояние сбора, утилизации и захоронения бытовых и промышленных отходов, освещение улиц поселения. В настоящее время уличное освещение   составляет 45% от необходимого, для восстановления освещения требуется дополнительное  финансирование.

Для решения данной проблемы требуется взаимодействие органа местного самоуправления, предприятий и организаций, участие и привлечение населения, наличие финансирования с привлечением источников всех уровней, что обусловливает необходимость разработки и применения данной Программы.

Работы по благоустройству населенных пунктов поселения не приобрели пока комплексного, постоянного характера, не переросли в полной мере в плоскость конкретных практических действий. До настоящего времени не налажена должным образом работа специализированных предприятий, медленно внедряется практика благоустройства территорий на основе договорных отношений с организациями различных форм собственности и гражданами.

Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, расположенные на территориях населенных пунктов поселения.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их решения требуется участие не только органа местного самоуправления, но и органов государственной власти.

Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов поселения необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния населенных пунктов поселения, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой.

- Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ

РЕАЛИЗАЦИИ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ

2.1. Анализ существующего положения в комплексном

благоустройстве населенных пунктов

Для определения комплекса проблем, подлежащих программному решению, проведен анализ существующего положения в комплексном благоустройстве поселения. Анализ проведен по 3 показателям, по результатам исследования которых сформулированы цели, задачи и направления деятельности при осуществлении программы.

2.2. Координация деятельности предприятий, организаций и учреждений,

занимающихся благоустройством  населенных пунктов

В настоящее время на территории поселения не зарегистрированы предприятия, организации, учреждения, занимающиеся комплексным благоустройством на территории Артёмовского сельского поселения. В связи с этим требуется привлечение специализированных организаций для решения существующих проблем.

Одной из задач и является необходимость координировать взаимодействие между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов ремонта коммуникаций, и объектов благоустройства населенных пунктов.

2.3. Анализ качественного состояния элементов благоустройства

    - Уличное освещение

Территория поселения не достаточно оснащена сетью уличного освещения. Помимо уличного освещения, на некоторых домах населенных пунктов имеются светильники, которые не обеспечивают освещение территории. В рамках реализации долгосрочной целевой программы производятся  платежи за коммунальные услуги (уличное освещение).

Таким образом, проблема заключается в восстановлении имеющегося освещения, его реконструкции и строительстве нового на улицах поселков муниципального образования.

2.3.2. Озеленение

Существующие участки зеленых насаждений общего пользования и растений в целом имеют  удовлетворительное состояние: но недостаточно благоустроены, нуждаются в постоянном уходе, не имеют поливочного водопровода, эксплуатация их бесконтрольна. Необходим систематический уход за существующими насаждениями: вырубка поросли, очистка участков от мусора, выкашивание газонов, побелка деревьев, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, посадка саженцев, разбивка клумб. Причин такого положения много и, прежде всего, в  отсутствии штата рабочих по благоустройству, недостаточном участии в этой работе жителей муниципального образования, учащихся, трудящихся предприятий, недостаточности средств, определяемых ежегодно бюджетом поселения.

Для решения этой проблемы необходимо, чтобы работы по озеленению выполнялись специалистами, по плану, в соответствии с требованиями стандартов. Кроме того, действия участников, принимающих участие в решении данной проблемы,  должны быть согласованы между собой.

    - Прочие мероприятия по благоустройству

Прочие мероприятия по благоустройству включают в себя облагораживание внутриквартальных проездов, тротуаров, детских игровых площадок, мест отдыха, дезинфекцию питьевых систем общего пользования, привлечение безработных и несовершеннолетних граждан к общественным работам (трудоустройство несовершеннолетних), мероприятия по технической инвентаризации объектов муниципальной собственности. Мероприятиями по благоустройству занимается Администрация муниципального образования.

В сложившемся положении необходимо продолжать комплексное благоустройство в поселении.

2.4. Привлечение жителей к участию в решении проблем

благоустройства населенных пунктов

Одной из проблем благоустройства населенных пунктов является негативное отношение жителей к элементам благоустройства.

Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения жителей населенных пунктов  на улицах и во дворах, не бережном отношении к элементам благоустройства.

В течение 2011-2014 годов необходимо организовать и провести:

- смотры-конкурсы, направленные на благоустройство муниципального образования: «За лучшее проведение работ по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий» с привлечением предприятий, организаций и учреждений;

- различные конкурсы, направленные на озеленение дворов, придомовой территории.

Проведение данных конкурсов призвано повышать культуру поведения жителей, прививать бережное отношение к элементам благоустройства, привлекать жителей к участию в  работах по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий.

Данная Программа направлена на повышение уровня комплексного благоустройства территорий населенных пунктов Артёмовского сельского поселения:

- совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования  «Артёмовское сельское поселение»;

- повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов Артёмовского сельского поселения Октябрьского района;

- совершенствование эстетического вида Артёмовского сельского поселения, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды;

- активизации работ по благоустройству территории поселения в границах населенных пунктов, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц населенных пунктов;

- развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству санитарной очистке придомовых территорий;

- повышение общего  уровня благоустройства поселения;

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения;

-  приведение в качественное состояние элементов благоустройства;

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства;

- восстановить и реконструкция уличное освещение, установкой светильников в населенных пунктах;

- оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора;

- оздоровление санитарной экологической обстановки в местах санкционированного размещения ТБО, выполнить зачистки, обваловать, оградить, обустроить подъездные пути;

- вовлечение жителей поселения в систему экологического образования через развитие навыков рационального природопользования, внедрения передовых методов обращения с отходами.

- Таблица N 1

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ

| N п/п | Наименование индикатора | Ед. изм. | Показатели по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  |
| 1 | восстановление и реконструкция уличного освещения, установка светильников в населенных пунктах | % | 75 | 80 | 85 | 90 |  |
| 2 | привлечение населения муниципального образования к работам по благоустройству | % | 90 | 95 | 100 | 100 |  |
| 3 | соответствие объектов внешнего благоустройства ГОСТу (озеленение, уличное освещение) | % | 60 | 65 | 70 | 90 |  |

- Раздел 3. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, РЕСУРСНОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ С РАЗБИВКОЙ ПО ГОДАМ,

ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

Программа рассчитана на 2011-2014 годы.

Основой Программы является следующая система взаимоувязанных мероприятий, согласованных по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления:

3.1. Мероприятия по совершенствованию систем освещения населенных пунктов Артёмовского сельского поселения

Предусматривается комплекс работ по восстановлению до нормативного уровня освещенности населенных пунктов Артёмовского сельского поселения с применением прогрессивных энергосберегающих технологий и материалов.

3.2. Мероприятия по благоустройству мест санкционированного размещения твердых бытовых отходов населенных пунктов Артёмовского сельского поселения

Предусматривается комплекс работ по приведению в нормативное состояние мест размещения твердых бытовых отходов.

Проведение конкурсов на звание "Самый благоустроенный населенный пункт Артёмовского сельского поселения" и "Самый благоустроенный населенный пункт Артёмовского сельского поселения" позволит выявить и распространить передовой опыт организаций сферы жилищно-коммунального хозяйства, а также органов местного самоуправления по вопросам благоустройства и санитарной очистки населенных пунктов. В рамках этого конкурса предполагается провести ряд конкурсов: "Улучшим свое жилище", "Лучшее подворье", «Лучшая улица», «Лучшая клумба». Основной целью проведения данных конкурсов является развитие, поддержка и создание благоприятных условий для объединения усилий жителей, участвующих в работе по благоустройству, содержанию подъездов, придомовой территории.

3.3  Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий, предусмотрены, при наличии разработанных и принятых программ благоустройства населенных пунктов, а также решений о выделении денежных средств местного бюджета на финансирование мероприятий по благоустройству населенных пунктов.

- ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ГОДАМ

Таблица N 1

2011 год

| № п/п | Наименование направлений использования средств Программы | Областной бюджет | Районный бюджет | Бюджет поселения | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Платежи за коммунальные услуги (уличное освещение) |  |  | 425,3 | 425,3 |
| 2 | Содержание и обслуживание сетей уличного освещения на территории поселения |  |  | 389,3 | 389,3 |
| 3 | Озеленение территории поселения |  |  | 513,2 | 513,2 |
| 4 | Прочие мероприятия по благоустройству |  |  | 973,9 | 973,9 |
|  |  |  |  | 2301,7 | 2301,7 |

2012 год

| № п/п | Наименование направлений использования средств Программы | Областной бюджет | Районный бюджет | Бюджет поселения | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Платежи за коммунальные услуги (уличное освещение) |  |  | 844,6 | 844,6 |
| 2 | Содержание и обслуживание сетей уличного освещения на территории поселения |  |  | 218,4 | 218,4 |
| 3 | Озеленение территории поселения |  |  | 257,5 | 257,5 |
| 4 | Прочие мероприятия по благоустройству |  |  | 78,5 | 78,5 |
|  |  |  |  | 1399,0 | 1399,0 |

2013 год

| № п/п | Наименование направлений использования средств Программы | Областной бюджет | Районный бюджет | Бюджет поселения | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Платежи за коммунальные услуги (уличное освещение) |  |  | 900,8 | 900,8 |
| 2 | Содержание и обслуживание сетей уличного освещения на территории поселения |  |  |  |  |
| 3 | Озеленение территории поселения |  |  | 421,2 | 421,2 |
| 4 | Прочие мероприятия по благоустройству |  |  | 223,7 | 223,7 |
|  |  |  |  | 400,9 | 400,9 |

2014 год

| № п/п | Наименование направлений использования средств Программы | Областной бюджет | Районный бюджет | Бюджет поселения | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Платежи за коммунальные услуги (уличное освещение) |  |  | 900,8 | 900,8 |
| 2 | Содержание и обслуживание сетей уличного освещения на территории поселения |  |  |  |  |
| 3 | Озеленение территории поселения |  |  | 421,2 | 421,2 |
| 4 | Прочие мероприятия по благоустройству |  |  | 223,7 | 223,7 |
|  |  |  |  | 769,7 | 769,7 |
| ИТОГО: |  |  |  | 6564,8 | 6564,8 |

- Раздел 4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ, ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ

И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Управление реализацией Программы осуществляет муниципальный заказчик Программы - Администрация Артёмовского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области.

Муниципальный Заказчик Программы несет ответственность за реализацию Программы, уточняет сроки реализации мероприятий Программы и объемы их финансирования.

Муниципальным Заказчиком Программы выполняются следующие основные задачи:

- экономический анализ эффективности программных проектов и мероприятий Программы;

- подготовка предложений по составлению плана инвестиционных и текущих расходов на очередной период;

- корректировка плана реализации Программы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Программы по результатам принятия областного и местного бюджетов и уточнения возможных объемов финансирования из других источников;

- мониторинг выполнения показателей Программы и сбора оперативной отчетной информации, подготовки и представления в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы.

Мероприятия Программы реализуются посредством заключения муниципальных контрактов между Муниципальным заказчиком Программы и исполнителями Программы.

Распределение объемов финансирования, указанных в приложении N 1 к настоящей Программе, по объектам капитального ремонта дорог и тротуаров, улично-дорожной сети и сооружений на них осуществляется Муниципальным заказчиком Программы.

Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией Артёмовского сельского поселения Октябрьского района.

Исполнитель Программы - Администрация Артёмовского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области:

- ежеквартально собирает информацию об исполнении каждого мероприятия Программы и общем объеме фактически произведенных расходов всего по мероприятиям Программы и, в том числе, по источникам финансирования;

- осуществляет обобщение и подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы;

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется в соответствии с Областным законом от 03.08.2007 г. N 743-ЗС "О бюджетном процессе в Ростовской области", Решением Собрания депутатов Артёмовского сельского поселения от   16.06.2011 года № 133 «Об     утверждении      Положения    о  бюджетном процессе  в  муниципальном образовании «Артёмовское сельское поселение".

- Раздел 5. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ

И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают повышение уровня благоустройства населенных пунктов поселения, улучшение санитарного содержания территорий, экологической безопасности населенных пунктов.

В результате реализации программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории муниципального образования Артёмовское сельское поселение.

Будет скоординирована деятельность предприятий, обеспечивающих благоустройство населенных пунктов и предприятий, имеющих на балансе инженерные сети, что позволит исключить случаи раскопки инженерных сетей на вновь отремонтированных объектах благоустройства и восстановление благоустройства после проведения земляных работ.

Эффективность программы оценивается по следующим показателям:

- процент соответствия объектов внешнего благоустройства (озеленения, наружного освещения) ГОСТу;

- процент привлечения населения  муниципального образования  к работам по благоустройству;

- процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству;

- уровень взаимодействия предприятий, обеспечивающих благоустройство поселения и предприятий – владельцев инженерных сетей;

- уровень благоустроенности муниципального образования (обеспеченность поселения  сетями наружного освещения, зелеными насаждениями, детскими игровыми и спортивными площадками).

В результате реализации  Программы ожидается:

- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения;

- совершенствование эстетического состояния  территории поселения;

- увеличение площади благоустроенных  зелёных насаждений в поселении;

- создание зелёных зон для отдыха для жителей поселения;

- предотвращение сокращения зелёных насаждений.

К количественным показателям реализации Программы относятся:

- увеличение количества высаживаемых деревьев;

- увеличение площади цветочного оформления.

Специалист по делопроизводству, архивной работе                                              Ю.В.Бондаренко