Российская Федерация

Ростовская область

Октябрьский район

Муниципальное образование «Артемовское сельское поселение»

Администрация  Артемовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.01.2018 г.                                        № 18                          п. Новокадамово

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Артемовского сельского поселения «Развитие транспортной системы на 2014-2020 годы»

Руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в  Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Артемовского сельского поселения  от 30.08.2013 г. № 170 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Артемовского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчёт о реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы на 2014-2020 годы» за 2017 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника службы экономики и финансов Круглову Е.М.

Глава Администрации

Артемовского  сельского поселения                          		Т.П.Топчий

Приложение

к Постановлению Администрации

Артемовского сельского поселения

от 30.01.2018  № 18

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе «Развитие транспортной системы Артемовского сельского поселения» за 2017 год

По муниципальной программе «Развитие транспортной системы Артемовского сельского поселения» (далее – Программа) в 2017 году было выделено 7261,9 тыс. рублей, в том числе из средств:

федерального бюджета – 0 тыс. рублей;

областного бюджета – 221,4,0 тыс. рублей;

местного бюджета – 2490,1тыс.руб.

Освоено в рамках реализации Программы  2711,5 тыс. рублей, что составляет 100,0 процента от запланированных средств, в том числе средства:

федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

областного бюджета – 221,4 тыс. рублей;

местного бюджета – 2490,1 тыс.руб.

Средства были направлены на цели, предусмотренные программными мероприятиями.

Отчет  о финансировании и освоении  проводимых программных мероприятий по муниципальной программе  «Развитие транспортной системы Артемовского сельского поселения»  по результатам за 2017 год согласно приложений:

- Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Развитие транспортной системы Артемовского сельского поселения»    отчетный период 12 мес. 2017 г.

- Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

- Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) по Артемовского сельскому поселению

- Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

- Оценка результатов реализации мер правового регулирования

Сведения  об исполнении областного бюджета, федерального, местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной системы Артемовского сельского поселения» за  2017г.

Приложение

к отчету о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы Артемовского сельского поселения»

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы

Артемовского сельского поселения» на 2017 год по итогам 2017 года

| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма . Развитие транспортной системы Артемовского сельского поселения | Заместитель Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству О.П. Кузнецов |  |  |  | 2711,5 | 2711,5 | 2711,5 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Содержание, ремонт автомобильных дорог общего местного значения и искусственных сооружений на них | Заместитель Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству О.П. Кузнецов | Обеспечено 100 % содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, что позволило обеспечить безопасность дорожного движения на дорогах поселения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 2711,5 | 2711,5 | 2711,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 2711,5 | 2711,5 | 2711,5 |
|  | Устранение деформаций и повреждений: дороги п. Новокадамово, п. Атюхта, х. Киреевка Артемовского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 629,6 | 629,6 | 629,6 |
|  | Нанесение дорожной разметки, монтаж дорожных знаков, светофоров |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 307,9 | 307,9 | 307,9 |
|  | Отсыпка дорог п. Атюхта, п.Новокадамово, х.Киреевка Артемовского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 282,5 | 282,5 | 282,5 |
|  | Проектные работы, анализ дорожно-транспортной ситуации |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 396,7 | 396,7 | 396,7 |
|  | Ремонт дорожного покрытия по ул. Мира х. Новая Бахмутовка Артемовского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 461,0 | 461,0 | 461,0 |
|  | Уборка снега, скашивание травы, удаление поросли |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 633,8 | 633,8 | 633,8 |
| 1.2 | основное мероприятие 1.2. Мероприятия по капитальному ремонту, проектированию автомобильных дорог общего пользования местного и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них | Заместитель Главы поселения по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству О.П. Кузнецов | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 31.12.2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | основное мероприятие 1.3. Мероприятия по строительству и реконструкции, проектированию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Заместитель Главы поселения по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству О.П. Кузнецов | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 31.12.2017 | - | - | - |
| 1.4 | Итого по муниципальной программе | Заместитель Главы поселения по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству О.П. Кузнецов | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 31.12.2017 | 2711,5 | 2711,5 | 2711,5 |

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Артемовского сельского поселения» |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 45,9 | 44,6 | 44,6 | - |
| 2. | Количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | - | 0,9 | 0,9 |  |
| Подпрограмма «Развитие транспортной системы Артемовского сельского поселения» |
| 1.1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 45,9 | 44,6 | 44,6 | - |
| 2.1. | Количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | - | 0,9 | 0,9 |  |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов) по Артемовскому сельскому поселению

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Наименование муниципального образования | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма «Развитие транспортной системы Артемовского сельского поселения» |
| 1.1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | Артемовское сельское поселение | 45,6 | 44,6 | 44,6 | 1.1. |
| 2.1. | Количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | Артемовское сельское поселение | - | 0,9 | 0,9 | 0,3. |

--------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных

целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма «Развитие транспортной системы Артемовского сельского поселения» |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 : Содержание, ремонт автомобильных дорог общего местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Артемовского сельского поселения | 2014 | 2020 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Содержание автомобильных дорог в полном объеме | Содержание автомобильных дорог в полном объеме | - |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2.: Мероприятия по капитальному ремонту, проектированию автомобильных дорог общего пользования местного и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них | Администрация Артемовского сельского поселения | 2014 | 2020 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - | - |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3.: Мероприятия по строительству и реконструкции, проектированию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Артемовского сельского поселения | 2014 | 2020 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | увеличение автомобильных дорог | - | - |

Оценка результатов реализации мер правового регулирования

| № | Вид акта | Основные положения | Ответственный исполнитель | Сроки принятия | Примечание (результат реализации; причины отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой |
| 1 | Решение «О бюджете Артемовского сельского поселения Октябрьского района на 2017 год» № 28 от 23.12.2016 г |  | Администрация Артемовского сельского поселения | 2014-2020 | 01.01.2017-31.12.2017 |  |
| II. Меры правового регулирования, предлагаемые к реализации с учетом положений муниципальной программы |
| 1 |  |  |  |  | X | X |
| 2 |  |  |  |  | X | X |

Примечание: Столбцы 1 - 5 раздела I заполняются в соответствии с таблицей 4 муниципальной программы (а также с учетом результатов включения мер из раздела II в состав муниципальной программы по итогам рассмотрения годовых отчетов прошлых отчетных периодов). В столбце 7 раздела I приводится краткая характеристика результата реализации меры (влияния правовой меры на состояние сферы реализации муниципальной программы, степени достижения поставленных перед ней целей), а также причины отклонений в: а) сроках реализации;

б) фактически полученных результатах по сравнению с ожидаемыми.

Сведения

об исполнении областного бюджета, федерального, местного бюджета

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Развитие транспортной системы Артемовского сельского поселения» за  2017г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие транспортной системы Артемовского сельского поселения» | всего | 2711,5 | 2711,5 |
|  |  | областной бюджет | 221,4 | 221,4 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 2490,1 | 2490,1 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Развитие транспортной системы Артемовского сельского поселения» | всего | 2711,5 | 2711,5 |
|  |  | областной бюджет | 221,4 | 221,4 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 2490,1 | 2490,1 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

Оценка эффективности реализации Программы

Эффективность реализации Программы зависит от результатов, получаемых от улучшения дорожных условий:

- экономии затрат на эксплуатацию транспортных средств;

- сокращения времени нахождения в пути;

- повышения эффективности использования транспортных средств;

- снижения риска дорожно-транспортных происшествий;

- повышения комфортности движения и улучшения удобства в пути следования;

от результатов, получаемых от влияния совершенствования и развития улично-дорожной сети на социально-экономическое развитие поселения и экологическую обстановку:

- повышения уровня и улучшения социальных условий жизни населения;

- активизации экономической деятельности, содействия освоению новых территорий и ресурсов, расширения рынков сбыта продукции;

- снижения транспортной составляющей в цене товаров и услуг;

- улучшения транспортного обслуживания населения за счет перевода грунтовых дорог в категорию дорог с усовершенствованным типом покрытия;

- создания новых рабочих мест;

- снижения негативного влияния дорожно-транспортного комплекса на окружающую среду.

Последовательная реализация мероприятий Программы будет способствовать повышению скорости, удобства и безопасности движения на дорогах, улично-дорожной сети поселения, приведет к сокращению расходов на грузовые и пассажирские автомобильные перевозки. В результате уменьшения транспортных расходов повысится конкурентоспособность продукции отраслей экономики, что окажет положительное воздействие на рост объемов производства и уровня занятости. Повышение транспортной доступности за счет развития улично-дорожной сети будет способствовать улучшению качества жизни населения и росту производительности труда в различных отраслях и сферах деятельности поселения.

Реализация мероприятий Программы приведет к достижению следующих результатов:

- протяженность участков дорог, улично-дорожной сети, на которых выполнен ремонт с целью доведения их до нормативных требований,

- протяженность участков дорог, улично-дорожной сети, на которых выполнен капитальный ремонт с целью доведения их до нормативных требований.

Это позволит решить следующие задачи Программы:

1. Поддержание дорог, улично-дорожной сети на уровне, соответствующем нормативным требованиям, путем содержания 100 процентов дорог и сооружений на них.

2. Сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям дорог, улично-дорожной сети и сооружений на них за счет ремонта, капитального ремонта на уровне 25 процента от общей протяженности дорог, улично-дорожной сети поселения.

Оценка эффективности программы согласно приложений:

### Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Артемовского сельского поселения, в том числе и в результате проведенных 
конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году;

### Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Артемовского сельского поселения в отчетном году;

### Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств при реализации основных мероприятий муниципальной программы Артемовского сельского поселения в отчетном году

| Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Артемовского сельского поселения, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году «Развитие транспортной системы Артемовского сельского поселения» (наименование программы) Наименование основного мероприятия муниципальной программы (в разрезе объектов) Ожидаемый непосредственный результат Фактически сложившийся результат Сумма экономии (тыс. рублей) всего в том числе в результате проведенных конкурсных процедур Основное мероприятие 1.1 : Содержание, ремонт автомобильных дорог общего местного значения и искусственных сооружений на них, в том числе: 2711,5 2711,5 - - Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них 2711,5 2711,5 - - Устранение деформаций и повреждений: дороги п. Новокадамово, п. Атюхта, х. Киреевка Артемовского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области 629,6 629,6 - - Нанесение дорожной разметки, монтаж дорожных знаков, сыетофоров 307,9 307,9 - - Отсыпка дорог п. Атюхта, п.Новокадамово, х.Киреевка Артемовского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области 282,5 282,5 - - Проектные работы, анализ дорожно-транспортной ситуации 396,7 396,7 - - Ремонт дорожного покрытия по ул. Мира х. Новая Бахмутовка Артемовского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области 461,0 461,0 - - Уборка снега, скашивание травы, удаление поросли 633,8 633,8 Основное мероприятие 1.2.: Мероприятия по капитальному ремонту, проектированию автомобильных дорог общего пользования местного и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них 0,00 0,00 - - Основное мероприятие 1.3.: Мероприятия по строительству и реконструкции, проектированию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них - - - - ВСЕГО: 2711,5 2711,5 - - Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Артемовского сельского поселения в отчетном году «Развитие транспортной системы Артемовского сельского поселения» (наименование программы) |
| --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы ( в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки о перераспределении) |
|  | сумма (тыс. рублей) (+), (-) | причины перераспределения |  |
| Основное мероприятие 1.1 : Содержание, ремонт автомобильных дорог общего местного значения и искусственных сооружений на них | - | - | - |
| -Обслуживание и содержание дорог | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2.: Мероприятия по капитальному ремонту, проектированию автомобильных дорог общего пользования местного и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.3.: Мероприятия по строительству и реконструкции, проектированию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | - | - | - |
| ВСЕГО: | - | - | - |

| Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств при реализации основных мероприятий муниципальной программы Артемовского сельского поселения в отчетном году «Развитие транспортной системы Артемовского сельского поселения» (наименование программы) |
| --- |
| Наименование основного мероприятия (в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов* (%) | Объем фактических расходов областного бюджета | Объем фактических расходов местного бюджета |
|  | местный бюджет | областной бюджет | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| Основное мероприятие 1.1 : Содержание, ремонт автомобильных дорог общего местного значения и искусственных сооружений на них | - | - | - | - | - | - |
| -Обслуживание и содержание дорог | 7,5 | 92,5 | 221,4 | 92,5 | 18,9 | 7,5 |
| Основное мероприятие 1.2.: Мероприятия по капитальному ремонту, проектированию автомобильных дорог общего пользования местного и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.3.: Мероприятия по строительству и реконструкции, проектированию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | - | - | - | - | - | - |
| ВСЕГО: | 7,5 | 92,5 | 221,4,0 | 92,5 | 18,9 | 7,5 |
| * В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 "Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения" |

Ведущий специалист  по делопроизводству, архивной работе                                                                  М.С. Хмелева