РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

Муниципальное образование ²Артемовское сельское поселение²

## АДМИНИСТРАЦИЯ АРТЕМОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26.12.2011 г.                                             № 151                                          п. Новокадамово

О внесении изменений в постановление Администрации от 12.10.2010 г. № 116 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие дорог и улично-дорожной сети Артёмовского сельского поселения Октябрьского района на 2010-2014 годы»

В соответствии с п. 26 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь ст. 79 Устава муниципального образования «Артемовское сельское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации от 12.10.2010 г. № 116 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие дорог и улично-дорожной сети Артёмовского сельского поселения Октябрьского района на 2010-2014 годы», согласно приложению.

2. Начальнику службы экономики и финансов Администрации (Кичкова Н.С.) при формировании бюджета поселения на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов предусмотреть денежные средства на реализацию муниципальной долгосрочной целевой программы.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

4. Контроль за  выполнением постановления возложить на заместителя Главы поселения по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству Кузнецова О.П.

Глава Артемовского сельского поселения	   		               Т.П. Топчий

Приложение

к постановлению Администрации

Артёмовского сельского поселения

от   26.12.2011 года № 151

Изменения, вносимые в постановление Администрации от 12.10.2010 г. № 116:

- Наименование постановления Администрации Артемовского сельского поселения от 12.10.2010 года № 116 изложить в следующей редакции: «Об утверждении муниципальной  долгосрочной целевой программы "Развитие дорог и улично-дорожной сети Артёмовского сельского поселения Октябрьского района на 2010-2014 годы ".

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"РАЗВИТИЕ ДОРОГ И УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ

АРТЁМОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

НА 2010-2014 ГОДЫ"

- ПАСПОРТ

- муниципальной долгосрочной целевой программы

"Развитие дорог и улично-дорожной сети Артёмовского сельского поселения Октябрьского района  на 2010-2014 годы "

| Наименование Программы | Муниципальная долгосрочная целевая программа "Развитие улично-дорожной сети Артёмовского сельского поселения Октябрьского района на 2010-2014 годы" (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Гражданский кодекс Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 08.11.2007 N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Ростовской области от 31.12.2009 № 742 «О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области от 24.12.2007г. №512», распоряжением Администрации Октябрьского района от 30.12.2009 № 706 «О Порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ Октябрьского района», постановлением Администрации Артёмовского сельского поселения № 45 от 30.04.2010 года «О долгосрочных целевых программах Артёмовского сельского поселения» |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация Артёмовского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области |
| Разработчик Программы | Администрация Артёмовского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области |
| Исполнители мероприятий Программы | Администрация Артёмовского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области, служба экономики и финансов Администрации Артёмовского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством (предприятия и организации дорожно-транспортного комплекса всех форм собственности, привлеченные на основе аукционов) |
| Основные цели Программы | - развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике; - обеспечение безопасности дорожного движения снижение отрицательных воздействий на окружающую среду и повышение безопасности дорожного движения; - ликвидация потенциально аварийных участков на автомобильных дорогах местного значения; - улучшение экологической обстановки; - развитие сети дорог общего пользования с твёрдым покрытием в населённых пунктах поселения; -повышение общего уровня благоустройства поселения |
| Основные задачи Программы | - поддержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них; - сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог и тротуаров за счет ремонта и строительства, автомобильных дорог и тротуаров |
| Сроки реализации Программы | 2010 – 2014 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | общий объем финансирования Программы составляет: в 2010 – 2014 годах – 27895,0 тыс.рублей, в том числе: средства областного бюджета – 23960,1 тыс. рублей; средства местного бюджета – 3934,9 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2010 – 2014 годов, могут быть уточнены при формировании проектов областных законов об областном бюджете на 2010- 2014 годы |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - снижение уровня износа объектов дорожной сети; - доля внебюджетных источников в общем объеме инвестиций в модернизацию дорожно-уличной сети; - увеличение в целом дорог с твердым покрытием; - сокращение ДТП; - повышение эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Артёмовского сельского поселения Октябрьского района и создания благоприятных условий проживания жителей поселения; - снижение доли муниципальных дорог, несоответствующих нормативным требованиям; - увеличение протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения; - улучшения организации перевозок пассажиров на общественном транспорте; - благоустроенность населенных пунктов поселения |

- Раздел 1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ

НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

- 1.1. Характеристика улично-дорожной сети поселения

Улично-дорожная сеть рассматривается как элемент транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры поселения. Планирование развития улично-дорожной сети ведется, исходя из потребностей поселения в транспортной, инженерной и социальной инфраструктурах, а также исходя из того, что инфраструктурные объекты не только обеспечивают функционирование территории поселения, но и предопределяют  развитие в долгосрочной перспективе.

В соответствии с реестром муниципального имущества в Артёмовском сельском поселении Октябрьского района насчитывается 43 улицы. Общая протяженность улично-дорожной сети муниципального образования Артёмовского сельского поселения", находящаяся в муниципальной собственности, составляет 35,2 км общей площадью 350,14 тыс. кв. м.

Одной из главных инфраструктурных составляющих улично-дорожной сети Артёмовского сельского поселения Октябрьского района являются искусственные сооружения. Мосты и путепроводы обеспечивают транспортное сообщение между отдельными населенными пунктами. В эксплуатации находится 3  моста.

- 1.2. Проблемы развития улично-дорожной сети

- Артёмовского сельского поселения Октябрьского района

Автомобильные дороги - один из важнейших элементов транспортно-коммуникационной системы, оказывающих огромное влияние на развитие экономики и социальной сферы.

Состояние дорожной сети Артёмовского сельского поселения Октябрьского района не в полной мере соответствует экономическим и социальным потребностям поселения в целом. Проблема особенно обострилась в последнее время в связи с недостаточным финансированием для сохранения существующей сети дорог, а тем более для ее модернизации (капитального ремонта).

Большая  часть автомобильных дорог имеет недостаточную прочность и ровность покрытия со значительной сеткой трещин, выбоин и низким коэффициентом сцепления.

Ликвидация потенциально аварийных участков является одним из важнейших направлений развития дорожной сети.

- Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания

Капитальный ремонт, ремонт и содержание дорог требуют больших финансовых затрат.

Одним из направлений деятельности государства по финансированию дорожного хозяйства является максимальное удовлетворение потребности населения и экономики страны в автомобильных дорогах с высокими потребительскими свойствами (удобство и комфортность передвижения; скорость движения; пропускная способность; безопасность движения; экономичность движения; долговечность; стоимость содержания; экологическая безопасность) при минимальных и ограниченных финансовых ресурсах.

Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Для соответствия дорог нормативным требованиям необходимо своевременно, с полнотой и качеством выполнять работы по содержанию, ремонту, капитальному ремонту, что зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

Недофинансирование дорожной отрасли в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества не отремонтированных участков, увеличению количества участков с уровнем загрузки выше нормативного и участков с неудовлетворительным транспортно-эксплуатационным состоянием.

Опережение темпов роста интенсивности движения на автомобильных дорогах по сравнению с увеличением протяженности и пропускной способности автомобильных дорог приводит к росту уровня аварийности на сети автомобильных дорог общего пользования.

Учитывая вышеизложенное, в условиях ограниченных финансовых средств стоит задача их оптимального использования с целью максимально возможного снижения количества проблемных участков внутригородских дорог и улично-дорожной сети города и сооружений на них.

Применение программно-целевого метода в развитии дорог и улично-дорожной сети позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожного хозяйства в условиях ограниченных финансовых ресурсов и координировать усилия бюджетов всех уровней.

Реализация комплекса программных мероприятий сопряжена со следующими рисками:

- риск ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что выразится в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, возникновении бюджетного дефицита, сокращении объемов финансирования дорожного хозяйства;

- риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов капитального ремонта, ремонта и содержания дорог и тротуаров, улично-дорожной сети и сооружений на них;

- риск задержки завершения перехода на финансирование работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту дорог и тротуаров, улично-дорожной сети в соответствии с нормативами денежных затрат, что не позволит в период реализации Программы существенно сократить накопленное отставание в выполнении ремонтных работ дорог и тротуаров, улично-дорожной сети и достичь запланированных в Программе величин показателей.

- Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ

РЕАЛИЗАЦИИ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ

Основной целью Программы является развитие современной улично-дорожной сети, совершенствование системы организации дорожного движения, обеспечение безопасности движения, улучшение экологической ситуации, повышение общего уровня благоустройства поселения.

Для достижения основной цели Программы необходимо решить следующие задачи:

- поддержание дорог, улично-дорожной сети и сооружений на них на уровне, соответствующем нормативным требованиям, путем содержания дорог и сооружений на них;

- сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям дорог и тротуаров, улично-дорожной сети за счет ремонта и капитального ремонта дорог и тротуаров и сооружений на них.

Срок реализации Программы - 2010-2014 годы.

Поскольку мероприятия Программы, связанные с содержанием, ремонтом, капитальным ремонтом дорог и тротуаров, улично-дорожной сети и сооружений на них, носят постоянный, непрерывный характер, а финансирование мероприятий Программы зависит от возможностей областного и местного бюджетов, то в пределах срока действия Программы этап реализации соответствует одному году.

Целевые индикаторы и показатели Программы представлены в таблице N 1.

- Таблица N 1

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ

| N п/п | Наименование индикатора | Ед. изм. | Показатели по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | Доля протяженности внутригородских дорог, улично-дорожной сети, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности дорог, улично-дорожной сети | % | 45 | 43 | 41 | 40 | 38 |
| 2 | Доля протяженности дорог, улично-дорожной сети и сооружений на них, находящихся на содержании, в общей протяженности дорог, улично-дорожной сети | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

- Раздел 3. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, РЕСУРСНОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ С РАЗБИВКОЙ ПО ГОДАМ,

ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

Для реализации поставленных целей и решения задач Программы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

1. Мероприятия по содержанию дорог и сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит выполнять работы по содержанию дорог и сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями.

2. Мероприятия по ремонту дорог.

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков дорог, улично-дорожной сети, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог.

3. Мероприятия по капитальному ремонту дорог и тротуаров и сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков дорог, улично-дорожной сети, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют категории дороги.

Сроки и очередность мероприятий по реализации Программы будут определяться в зависимости от задач, предусмотренных областными и районными целевыми программами.

В рамках задачи, предусматривающей сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям дорог и тротуаров, улично-дорожной сети, приоритеты будут отдаваться капитальному ремонту участков дорог и сооружениям на них, обслуживающих наибольшие автотранспортные потоки.

Мероприятия по ремонту, капитальному ремонту дорог и тротуаров, улично-дорожной сети будут определяться на основе результатов обследования дорог.

Объемы финансирования Программы представлены в таблице N 2.

- ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ГОДАМ

Таблица N 2

2010 год

| № п/п | Наименование направлений использования средств Программы | Областной бюджет | Районный бюджет | Бюджет поселения | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Текущее содержание и обслуживание дорог поселения |  |  | 293,7 | 293,7 |
| 2 | Ямочный ремонт по ул.Гагарина в п.Новокадамово |  |  | 99.6 | 99,6 |
| 3 | Ямочный ремонт по ул.Клубная в п.Новокадамово |  |  | 99.8 | 99,8 |
| 4 | Капитальный ремонт тротуара (пешеходной дорожки) по ул.Фрунзе в х.Киреевка Октябрьского района |  |  | 424.6 | 424,6 |
| 5 | Капитальный ремонт дорожного покрытия по ул.Клубная (от дома №1 до дома №47) х.Киреевка Артёмовского сельского поселения Октябрьского района ростовской области | 889,0 |  | 193,6 | 1082,6 |
| 6 | Капитальный ремонт дорожного покрытия подъездной дороги от п.Качкан к п.Новокадамово (начало в200 м.. от учебного корпуса СХЛ-89, расположенного по адресу: п.Качкан ул.Молодежная,2 конец возле жилого дома № 24 по ул.Гагарина п.Новокадамово | 3653,2 |  | 724,7 | 4377,9 |
| Итого |  | 4542,2 |  | 1836,0 | 6378,2 |

2011 год

| № п/п | Наименование направлений использования средств Программы | Областной бюджет | Районный бюджет | Бюджет поселения | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Текущее содержание и обслуживание дорог поселения |  |  | 251,2 | 236,2 |
| 2 | Ямочный ремонт по ул.Гагарина п.Новокадамово, тек.ремонт моста по ул.Фрунзе х.Киреевка. укладка водопропускной трубы |  |  | 270,3 | 181,1 |
| 3 | Капитальный ремонт дорожного покрытия по ул.Победа (от дома №2 до дома № 69) в х.Киреевка | 1637,5 |  | 644,8 | 2340,4 |
| 4 | Проектные работы и инженерно-геодезические изыскания, техническая инвентаризация дорог |  |  | 685,8 | 685,9 |
| Итого |  | 1637,5 |  | 1852,1 | 3489,6 |

2012 год

| № п/п | Наименование направлений использования средств Программы | Областной бюджет | Районный бюджет | Бюджет поселения | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Текущее содержание и обслуживание дорог поселения | 327,3 |  | 78,1 | 405,4 |
| Итого |  | 327,3 |  | 78,1 | 405,4 |

2013 год

| № п/п | Наименование направлений использования средств Программы | Областной бюджет | Районный бюджет | Бюджет поселения | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Текущее содержание и обслуживание дорог поселения | 343,3 |  | 82,2 | 425,5 |
| 2 | Капитальный ремонт дорожного покрытия по ул.Возрождения (от дома № 1 до дома № 116) в х.Новая Бахмутовка Артемовского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области | 3808,6 |  |  | 3808,6 |
| Итого |  | 4151,9 |  | 82,2 | 4234,1 |

2014 год

| № п/п | Наименование направлений использования средств Программы | Областной бюджет | Районный бюджет | Бюджет поселения | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Текущее содержание и обслуживание дорог поселения | 359,5 |  | 86,5 | 446,0 |
| 2 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.60 лет СССР п.Новокадамово Артемовского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области | 3135,3 |  |  | 3135,3 |
| 3 | Капитальный ремонт дорожного покрытия по ул.Энгельса (от дома № 1 до дома № 41) в х.Киреевка Артемовского сельского поселения | 990,9 |  |  | 990,9 |
| 4 | Капитальный ремонт дорожного покрытия подъездной дороги к х.Атюхта от г.Шахты (начало ГТС пруда п.Старокирпичный, конец в 150 м от ВНС х.Атюхта) Артеовского сельского поселения | 2731,3 |  |  | 2731,3 |
| 5 | Капитальный ремонт дорожного покрытия подъездной дороги от п.Качкан к п.Новокадамово (начало в 200 м.. от учебного корпуса СХЛ-89, расположенного по адресу: п.Качкан ул.Молодежная, 2 конец возле жилого дома № 24 по ул.Гагарина п.Новокадамово) Артемовского сельского поселения | 6084,2 |  |  | 6084,2 |
| Итого |  | 13301,2 |  | 86,5 | 13387,7 |

- Раздел 4. НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Постановление Администрации Ростовской области от 16.10.2009 N 533 "О нормативах финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и правилах расчета размера ассигнований областного бюджета на указанные цели".

- Раздел 5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ, ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ

И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Управление реализацией Программы осуществляет муниципальный заказчик Программы - Администрация Артёмовского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области.

Муниципальный Заказчик Программы несет ответственность за реализацию Программы, уточняет сроки реализации мероприятий Программы и объемы их финансирования.

Муниципальным Заказчиком Программы выполняются следующие основные задачи:

- экономический анализ эффективности программных проектов и мероприятий Программы;

- подготовка предложений по составлению плана инвестиционных и текущих расходов на очередной период;

- корректировка плана реализации Программы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Программы по результатам принятия областного и местного бюджетов и уточнения возможных объемов финансирования из других источников;

- мониторинг выполнения показателей Программы и сбора оперативной отчетной информации, подготовки и представления в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы.

Мероприятия Программы реализуются посредством заключения муниципальных контрактов между Муниципальным заказчиком Программы и исполнителями Программы.

Распределение объемов финансирования, указанных в приложении N 1 к настоящей Программе, по объектам капитального ремонта дорог и тротуаров, улично-дорожной сети и сооружений на них осуществляется Муниципальным заказчиком Программы.

Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией Артёмовского сельского поселения Октябрьского района.

Исполнитель Программы - Администрация Артёмовского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области:

- ежеквартально собирает информацию об исполнении каждого мероприятия Программы и общем объеме фактически произведенных расходов всего по мероприятиям Программы и, в том числе, по источникам финансирования;

- осуществляет обобщение и подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется в соответствии с Областным законом от 03.08.2007 N 743-ЗС "О бюджетном процессе в Ростовской области", решением Собрания депутатов Артёмовского сельского поселения от   16.06.2011 года № 133 «Об     утверждении      Положения    о  бюджетном процессе  в муниципальном образовании «Артёмовское сельское поселение".

- Раздел 6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ

И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Эффективность реализации Программы зависит от результатов, получаемых от улучшения дорожных условий:

- экономии затрат на эксплуатацию транспортных средств;

- сокращения времени нахождения в пути;

- повышения эффективности использования транспортных средств;

- снижения риска дорожно-транспортных происшествий;

- повышения комфортности движения и улучшения удобства в пути следования;

от результатов, получаемых от влияния совершенствования и развития улично-дорожной сети на социально-экономическое развитие поселения и экологическую обстановку:

- повышения уровня и улучшения социальных условий жизни населения;

- активизации экономической деятельности, содействия освоению новых территорий и ресурсов, расширения рынков сбыта продукции;

- снижения транспортной составляющей в цене товаров и услуг;

- улучшения транспортного обслуживания населения за счет перевода грунтовых дорог  в категорию дорог с усовершенствованным типом покрытия;

- создания новых рабочих мест;

- снижения негативного влияния дорожно-транспортного комплекса на окружающую среду.

Последовательная реализация мероприятий Программы будет способствовать повышению скорости, удобства и безопасности движения на дорогах, улично-дорожной сети поселения, приведет к сокращению расходов на грузовые и пассажирские автомобильные перевозки. В результате уменьшения транспортных расходов повысится конкурентоспособность продукции отраслей экономики, что окажет положительное воздействие на рост объемов производства и уровня занятости. Повышение транспортной доступности за счет развития улично-дорожной сети  будет способствовать улучшению качества жизни населения и росту производительности труда в различных отраслях и сферах деятельности поселения.

Реализация мероприятий Программы приведет к достижению следующих результатов:

- протяженность участков дорог, улично-дорожной сети, на которых выполнен ремонт с целью доведения их до нормативных требований;

- протяженность участков дорог, улично-дорожной сети, на которых выполнен капитальный ремонт с целью доведения их до нормативных требований.

Это позволит решить следующие задачи Программы:

1. Поддержание дорог, улично-дорожной сети на уровне, соответствующем нормативным требованиям, путем содержания 100 процентов дорог и сооружений на них.

2. Сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям дорог, улично-дорожной сети и сооружений на них за счет ремонта, капитального ремонта на уровне 25 процента от общей протяженности дорог, улично-дорожной сети поселения.

Специалист по делопроизводству, архивной работе                                  Ю.В.Бондаренко

Руководитель аппарата

ССС

Специалист по делопроизводству

- Приложение N 1

к муниципальной долгосрочной

целевой программе "Развитие дорог и

улично-дорожной сети Артёмовского

сельского поселения Октябрьского района

на 2010-2014 годы"

| № п/п | Содержание мероприятия | Цель мероприятия | Срок исполнения | Источник финансирования |  |  | Объем финансирования по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2010 |  | 2011 |  |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  |  | Итого |  |  |
| 1. Мероприятия по содержанию дорог и сооружений на них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Содержание дорог и сооружений на них (виды работ по содержанию дорог на 2010-2014 годы представлены в таблице 1) | Поддержание дорог, тротуаров, улично-дорожной сети поселения и сооружений на них на уровне соответствующем нормативным требованиям, путем содержания 100 процентов дорог и сооружений на них | 2010-2014 г. | Местный бюджет |  |  | 293,7 |  | 251,2 |  |  | 78,1 | 82,2 |  |  | 86,5 |  |  | 791,7 |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 327.3 | 343,1 |  |  | 359,5 |  |  | 1029,9 |  |  |
| 2. Мероприятия по ремонту дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Ремонт дорог, тротуаров и сооружений на них (перечень объектов ремонта по годам определяется по результатам обследования сети дорог и получения дефектных ведомостей по дорогам, тротуарам, улично-дорожной сети и сооружениям на них, требующим необходимого ремонта дорог на 2010-2014 годы Виды работ по ремонту представлены в таблице N 2) | Сохранение протяжен ности дорог соответствующих нормативным требованиям, за счет ремонта дорог тротуаров, улично дорожной сети | 2010-2014 г. |  | Местный бюджет | 199,4 |  |  |  | 270,3 | - |  | - |  |  |  | - |  |  | 469,7 |  |
| 3. Мероприятия по капитальному ремонту дорог и тротуаров и сооружений на них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Капитальный ремонт дорог и тротуаров и сооружений на них (перечень объектов капитального ремонта по годам определяется по результатам обследования сети дороги получения заявки на проведение проектных работ по дорогам, тротуарам, улично-дорожной сети и сооружениям на них, требующим капитального ремонта, на следующий финансовый год. Перечень объектов капитального ремонта дорог и тротуаров на 2010-2014 годы представлен в таблице N 3) | Сохранение протяженности дорог и тротуаров улично дорожной сети соответствующих нормативным требова- ниям за счет капитального ремонта дорог и тротуаров. | 2010-2014 |  | областной бюджет районный бюджет местный бюджет | 4542,2 1342,9 |  | 1637,5 644,8 |  |  | - - |  |  |  | - - |  |  | - - |  |  | 6179,7 1987,7 |
| 3.2 | Проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту (перечень рабочих проектов на капитальный ремонт дорог на 2010-2014 г.представлен в таблице 4) | Подготовка проектно-сметной документации по капитальному ремонту дорог, тротуаров, дорожной сети и сооружений на них | 2011 |  | Местный бюджет Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Таблица N 1

ВИДЫ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ ДОРОГ НА 2010-2014 ГОДЫ

2010 год

| № п/п | Наименование направлений использования средств Программы | Средства инвесторов | Районный бюджет | Бюджет поселения | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Текущее содержание и обслуживание дорог поселения |  |  | 642.5 | 642.5 |

2011год

| № п/п | Наименование направлений использования средств Программы | Областной бюджет | Районный бюджет | Бюджет поселения | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Текущее содержание и обслуживание дорог поселения |  |  | 251,2 | 251,2 |

2012 год

| № п/п | Наименование направлений использования средств Программы | Областной бюджет | Районный бюджет | Бюджет поселения | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Текущее содержание и обслуживание дорог поселения | 327,3 |  | 78,1 | 405,4 |

2013 год

| № п/п | Наименование направлений использования средств Программы | Областной бюджет | Районный бюджет | Бюджет поселения | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Текущее содержание и обслуживание дорог поселения |  | 343,1 | 82,2 | 425,3 |

2014 год

| № п/п | Наименование направлений использования средств Программы | Областной бюджет | Районный бюджет | Бюджет поселения | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Текущее содержание и обслуживание дорог поселения |  | 359,5 | 86,5 | 446,0 |

- Таблица N 2

ВИДЫ РАБОТ ПО РЕМОНТУ ДОРОГ НА 2010-2014 ГОДЫ

2010 год

| № п/п | Наименование направлений использования средств Программы | Средства инвесторов | Районный бюджет | Бюджет поселения | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ямочный ремонт по ул.Гагарина в п.Новокадамово |  |  | 99.6 | 99.6 |
| 2 | Ямочный ремонт по ул.Клубная в п.Новокадамово |  |  | 99.8 | 99.8 |

2011год

| № п/п | Наименование направлений использования средств Программы | Областной бюджет | Районный бюджет | Бюджет поселения | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ямочный ремонт по ул.Гагарина |  |  | 81,3 | 81,3 |
| 2 | Текущий ремонт моста по ул.Фрунзе х.Киреевка |  |  | 99,8 | 99,8 |
| 3 | Укладка водопропускной трубы |  |  | 89,2 | 89,2 |

- Таблица N 3

ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ДОРОГ И ТРОТУАРОВ НА 2010-2014 ГОДЫ

2010 год

| № п/п | Наименование направлений использования средств Программы | Областной бюджет | Районный бюджет | Бюджет поселения | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капитальный ремонт тротуара по ул.Фрунзе в х.Киреевка |  |  | 424,6 | 424,6 |
| 2 | Капитальный ремонт дорожного покрытия по ул.Клубная (от дома №1 до дома №47) х.Киреевка Артёмовского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области | 889,0 |  | 193,6 | 1082,6 |
| 3 | Капитальный ремонт дорожного покрытия подъездной дороги от п.Качкан к п.Новокадамово (начало в 200 м.. от учебного корпуса СХЛ-89, расположенного по адресу: п.Качкан ул.Молодежная,2 конец возле жилого дома № 24 по ул.Гагарина п.Новокадамово | 3653,2 |  | 724,7 | 4377,9 |

2011год

| № п/п | Наименование направлений использования средств Программы | Областной бюджет | Районный бюджет | Бюджет поселения | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капитальный ремонт дорожного покрытия по ул.Победа (от дома №2 до дома № 69) в х.Киреевка | 1637,5 |  | 644.8 | 2282,3 |

2013 год

| № п/п | Наименование направлений использования средств Программы | Областной бюджет | Районный бюджет | Бюджет поселения | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капитальный ремонт дорожного покрытия по ул.Возрождения (от дома № 1 до дома № 116) в х.Новая Бахмутовка Артемовского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области | 3808,6 |  |  | 3808,6 |

2014 год

| № п/п | Наименование направлений использования средств Программы | Областной бюджет | Районный бюджет | Бюджет поселения | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.60 лет СССР п.Новокадамово Артемовского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области | 3135,3 |  |  | 3135,3 |
| 2 | Капитальный ремонт дорожного покрытия по ул.Энгельса (от дома № 1 до дома № 41) в х.Киреевка Артемовского сельского поселения | 990,9 |  |  | 990,9 |
| 3 | Капитальный ремонт дорожного покрытия подъездной дороги к х.Атюхта от г.Шахты (начало ГТС пруда п.Старокирпичный, конец в 150 м от ВНС х.Атюхта) Артеовского сельского поселения | 2731,3 |  |  | 2731,3 |
| 4 | Капитальный ремонт дорожного покрытия подъездной дороги от п.Качкан к п.Новокадамово (начало в 200 м.. от учебного корпуса СХЛ-89, расположенного по адресу: п.Качкан ул.Молодежная, 2 конец возле жилого дома № 24 по ул.Гагарина п.Новокадамово) Артемовского сельского поселения | 6084,2 |  |  | 6084,2 |