ОТЧЕТ
об исполнении плана реализации муниципальной программы
 «Развитие транспортной системы»
За 9 месяцев 2025г

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» Артемовского сельского поселения утверждена постановлением Администрации Артемовского сельского поселения № 154 от 06.11.2018 г «Об утверждении программы  «Развитие транспортной системы» Артемовского сельского поселения.
Муниципальная программа  включает в себя следующие структурные элементы: 

Муниципальный проект «Местная дорожная сеть (Ростовская область)» по национальному проекту «Инфраструктура для жизни»
Комплекс процессных мероприятий «Развитие транспортной инфраструктуры»

По муниципальной программе «Развитие транспортной системы» (далее – Программа) в 2025 году было выделено 17682,6 тыс. рублей, в том числе из средств:

федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

областного бюджета – 11367,5 тыс. рублей;

бюджета Октябрьского района – 6315,1 тыс.руб.

Освоено в рамках реализации Программы за 9 месяцев 2025 г 15488,7 тыс. рублей, что составляет 87,6 процентов от запланированных средств, в том числе средства:

федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

областного бюджета – 11367,5 тыс. рублей;

бюджета Октябрьского района – 4121,2 тыс.руб.

Средства были направлены на цели, предусмотренные программными мероприятиями.

Отчет об исполнении плана реализации  муниципальной программы за 9 месяцев 2025 г. представлен в приложении к пояснительной информации.
Отчет

 об исполнении плана  реализации муниципальной программы:

 «Развитие транспортной системы»
 отчетный период 6 мес. 2025 г.

	№ п/п
	Наименование 

основного мероприятия,

мероприятия ведомственной целевой программы,

контрольного события программы
	Ответственный 
 исполнитель  
  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО)
	Результат 

реализации мероприятия (краткое описание)
	Фактическая дата начала   
реализации 
мероприятия
	Фактическая дата окончания
реализации  
мероприятия, 
наступления  
контрольного 
события
	Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной      
программы, тыс. руб.
	Заключено   
контрактов на отчетную дату, тыс. руб.   
<1>

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено

муниципальной программой
	факт на отчетную дату <1>
	

	1
	2
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Муниципальный проект «Местная дорожная сеть (Ростовская область)» по национальному проекту «Инфраструктура для жизни»



	1.1    
	Основное мероприятие 1.1.:

Дополнительные расходы на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных сооружений в целях достижения значения базового результата, установленного соглашением о предоставлении межбюджетных трансфертов»
	Заместитель Главы администрации Артемовского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоуст

ройству 
	обеспечено выполнение дорожных работ, направленных на восстановление и повышение транспортно-эксплуатационных характеристик, содержание сети автомобильных дорог местного значения, обеспечено достижение показателей
	01.01.2025
	31.12.2025
	11482,6
	11482,3
	1

	2
	Комплекс процессных мероприятий «Развитие транспортной инфраструктуры»



	2.1
	Содержание дорог общего пользования местного значения на территории Артемовского сельского поселения
	Содержание дорог общего пользования местного значения на территории Артемовского сельского поселения
	Приведение в соответствие благоустройство придорожных участков и обеспечение безопасности дорожного движения в местах массового скопления населения
	01.01.2025
	31.12.2025
	6200,0
	4006,4
	16

	
	Контрольное событие  муниципальной

программы 1.  Реализация соглашения между Администрацией Октябрьского района и Администрацией Артемовского сельского поселения о передаче осуществления части своих полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности
	Заместитель Главы администрации Артемовского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству
	Эффективное расходование межбюджетных трансфертов.

Надлежащее состояния дорог общего пользования, развитая транспортная система, обеспечивающая стабильное развитие Артемовского сельского поселения;

улучшение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения


	01.01.2025
	31.12.2025
	-
	-
	-

	
	Итого по муниципальной программе
	Заместитель Главы администрации Артемовского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству 
	Приведение в соответствие благоустройство придорожных участков и обеспечение безопасности дорожного движения в местах массового скопления населения
	X
	Х
	17682,6
	15488,7
	17


--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.
 Глава Администрации Артемовского сельского поселения                                                     О.П.Кузнецов
PAGE  
1

