РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

Муниципальное образование Артемовское сельское поселение

## АДМИНИСТРАЦИЯ АРТЕМОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29.01.2026 г.                                № 9                            п. Новокадамово

О внесении изменений в постановление от 06.11.2018г. №154 «Об утверждении муниципальной программы Артемовского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

В соответствии с постановлением Администрации Артемовского сельского поселения от 03.09.2024 г. № 58 «Об утверждении Порядка  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Артемовского сельского поселения Октябрьского района», постановлением Администрации Артемовского сельского поселения от 03.09.2024 г. № 65 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Артемовского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Артемовского сельского поселения от 06.11.2018г. №154  «Об утверждении муниципальной программы Артемовского сельского поселения «Развитие транспортной системы»  изменения, изложив приложение к постановлению в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2.	Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене Артемовского сельского поселения и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Артемовского сельского поселения в информационно-коммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству.

Глава Администрации

Артемовского сельского поселения                                           О.П.Кузнецов

Приложение к

постановлению

Администрации Артемовского сельского поселения

от 29.01.2026 г. №9

Муниципальная программа

Артемовского сельского поселения

«Развитие транспортной системы»

I. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ

муниципальной программы Артемовского сельского поселения

«Развитие транспортной системы»

1. Оценка текущего состояния сферы

реализации муниципальной программы Артемовского сельского поселения

«Развитие транспортной системы»

Муниципальная программа Артемовского сельского поселения «Развитие транспортной системы» (далее также - муниципальная программа) определяет цели и основные приоритеты в сфере комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы Артемовского сельского поселения.

Транспорт - одна из важнейших базовых отраслей экономики, ее функционирование непосредственно влияет на социально-экономическое развитие и безопасность Артемовского сельского поселения.

Стратегически важной задачей развития местной сети автомобильных дорог Артемовского сельского поселения является доведение технических параметров дорог, до нормативного уровня, ликвидация грунтовых дорог. Себестоимость грузоперевозок, осуществляемых по автомобильным дорогам, имеющих транспортно-эксплуатационные показатели, не соответствующие нормативным требованиям, повышается, а безопасность движения ухудшается.

### 2. Описание приоритетов и целей

муниципальной политики в сфере реализации муниципальной

программы Артемовского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

Основными приоритетами являются:

устранение существующих транспортных инфраструктурных ограничений развития экономики и социальной сферы;

использование современных экономичных, энергоэффективных и экологичных транспортных технологий и транспортных средств;

обеспечение доступности и качества предоставляемых транспортных услуг в соответствии с социальными стандартами;

повышение комплексной безопасности и снижение экологической нагрузки функционирования и развития транспортной системы Артемовского сельского поселения.

3. Задачи муниципального управления,

способы их эффективного решения в сфере

реализации муниципальной программы

Основные задачи государственного управления в сфере развития транспортной системы в Артемовском сельском поселении определены Стратегией социально-экономического развития Артемовского сельского поселения на период до 2030 года, утвержденной решением Собрания депутатов Артемовского сельского  поселения от 22.12.2023 N 81:

увеличение доли дорожной сети внутрипоселковых дорог, находящихся в нормативном состоянии (до 85,0 процента в 2024 году и до 90,0 процента в 2030 году);

повышение экологичности и энергоэффективности транспорта;

создание безопасных условий передвижения транспортных средств и пешеходов на дорогах Артемовского сельского поселения, снижение количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях к 2024 году до 0,0 человека на 4 тыс. населения.

## II. Паспорт

## муниципальной программы Артемовского сельского поселения

«Развитие транспортной системы»

1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы Артемовского сельского поселения | – | заместитель главы Администрации Артемовского сельского поселения по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы Артемовского сельского поселения | – | Администрация Артемовского сельского поселения |
| Период реализации муниципальной программы Артемовского сельского поселения | – | I этап: 2019-2024 годы; II этап: 2025-2030 годы |
| Цели муниципальной программы Артемовского сельского поселения | – | развитие современной и эффективной дорожно-транспортной инфраструктуры повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы Артемовского сельского поселения с целью сокращения смертности в результате дорожно-транспортных происшествий до 0,0 человека на 100 тыс. населения; |
| Объем финансового обеспечения за весь период реализации муниципальной программы | – | 63890,8 тыс. рублей: этап I: 29208,2 тыс. рублей этап II: 34682,6 тыс. рублей» |
| Связи с национальными целями развития Российской Федерации / государственными программами Ростовской области | – | обеспечивается путем формирования муниципальной программы «Развитие транспортной системы» с учетом параметров государственной программы Ростовской области (в том числе в части показателей, декомпозируемых на уровень муниципалитетов Ростовской области |

2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Уро-вень пока-зате-ля | Признак возраста-ния/ убы-вания | Единица измере-ния (по ОКЕИ) | Вид показа-теля | Базовое значение показателя |  |  | Значения показателей |  |  |  |  | Доку-мент | Ответст-венный за дости-жение показателя | Связь с показа-теляминацио-нальных целей | Инфор-маци-онная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | зна-чение | год | 2025 год |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2030 год (справочно) |  |  |  |  |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Цель муниципальной программы «Повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы Артемовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям |  | МП | возрастания | процентов | ведом-ствен-ный | 65,1 | 2023 | 69,0 | 72,0 | 75,0 | 76,0 | 80,0 | Постановление Администрации Артемовского сельского поселения от 06.11.2018г. №154 «Об утверждении муниципальной программы Артемовского сельского поселения «Развитие транспортной системы» | Администрация Артемовского сельского поселения | отсут-ствует | инфор-маци-онная система отсут-ствует |

Используемые сокращения:

МП – уровень муниципальной программы;

3. Структура муниципальной программы Артемовского сельского поселения

| ### № п/п | ### Задача ### структурного элемента | ### Краткое описание ожидаемых ### эффектов от реализации ### задачи структурного элемента | ### Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |

| ### 1 |  | ### 2 |  | ### 3 |  | ### 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1. Муниципальный проект «Региональная и местная дорожная сеть (Артемовское сельское поселение» ### Куратор – Круглова Елена Михайловна – начальник службы экономики и финансов Администрации Артемовского сельского поселения Октябрьского района. ### Ответственный за реализацию: служба экономики и финансов Администрации Артемовского сельского поселения Октябрьского района. ### Срок реализации: 2025 – 2030 годы |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1. | Повышено качество дорожной сети, дорог общего пользования местного значения |  | Повышение доли автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям |  | доля автомобильных дорог местного значения соответствующих нормативным требованиям |  |
| ### 1.2. | Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения |  | обеспечение приведения в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах местного значения |  | доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям |  |
| ### 2. Комплексы процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |
| ### 2.1. Комплекс процессных мероприятий «Развитие транспортной инфраструктуры» ### Ответственный за реализацию: Администрация Артемовского сельского поселения ### Срок реализации: 2025 – 2030 годы |  |  |  |  |  |  |
| ### 2.1.1. |  | ### Обеспечен прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, и искусственных сооружений на них |  | ### повышение качества дорожной сети за счет обеспечения соответствия нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в результате ремонта автомобильных дорог на территории Артемовского сельского поселения |  | ### доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям |
| ### 2.1.2. |  | ### Обеспечено проведение ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |  | обеспечение восстановления и повышения транспортно-эксплуатационных характеристик, содержание сети автомобильных дорог местного значения в полном объеме |  | доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям; |

### 4. Параметры финансового обеспечения муниципальной программы

| ### № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения |  |  | ### Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ### 2025 | ### 2026 |  | 2027 | ### 2028 | ### Всего |

| 1 | 2 | ### 3 | ### 4 | 5 | ### 6 | ### 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1. | ### Муниципальная программа Артемовского сельского поселения «Развитие транспортной системы» (всего), в том числе: | 17682,6 | 5000,0 | 5000,0 | 7000,0 | 34682,6 |
|  | ### Бюджет Артемовского сельского поселения Октябрьского района (всего), из них: | 17682,6 | 5000,0 | 5000,0 | 7000,0 | 34682,6 |
|  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
|  | Областной бюджет | 11367,5 | - | - | - | 11367,5 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 6315,1 | 5000,0 | 5000,0 | 7000,0 | 23315,1 |
|  | Бюджет поселения | - | - | - | - | - |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| 2. | Муниципальный проект «Региональная и местная дорожная сеть (Артемовское сельское поселение)» | 11482,6 | - | - | - | 11482,6 |
|  | Бюджет Артемовского сельского поселения Октябрьского района (всего), из них: | 11482,6 | - | - | - | 11482,6 |
|  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
|  | Областной бюджет | 11367,5 | - | - | - | 11367,5 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 115,1 | - | - | - | 115,1 |
|  | Бюджет поселения | - | - | - | - | - |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| 3. | ### Комплекс процессных мероприятий «Развитие транспортной инфраструктуры» (всего), в том числе: | 6200,0 | 5000,0 | 5000,0 | 7000,0 | 23200,0 |
|  | ### Бюджет Артемовского сельского поселения Октябрьского района (всего), из них: | - | - | - | - | - |
|  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
|  | Областной бюджет | - | - | - | - | - |
|  | Бюджет Октябрьского района | 6200,0 | 5000,0 | 5000,0 | 7000,0 | 23200,0 |
|  | Бюджет поселения | - | - | - | - | - |

### III. ПАСПОРТ

### Муниципального проекта «Региональная и местная дорожная сеть (Артемовское сельское поселение)»

### 1. Основные положения

| ### 1.1. | ### Ответственный за разработку и реализацию муниципального проекта «Региональная и местная дорожная сеть (Артемовское сельское поселение)» | ### – | ### Начальник службы экономики и финансов Администрации Артемовского сельского поселения октябрьского района Круглова Е.М. |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1.2. | ### Связь с муниципальной программой Артемовского сельского поселения Октябрьского района | ### – | ### муниципальная программа Артемовского сельского поселения Октябрьского района ### «Развитие транспортной системы» |

### 2. Показатели муниципального проекта

| № п/п | Наименование показателя | Признак возраста-ния/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя (2023) | Значения показателей по годам |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информацион-ная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2030 (справочно) |  |  |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Задача муниципального проекта «Дополнительные расходы на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных сооружений в целях достижения значения базового результата, установленного соглашением о предоставлении межбюджетных трансфертов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог |  | возрастания | МП | км | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 2,5 | Служба экономики и финансов | – |
| 1.2. | Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения |  | возрастания | МП | км | 0,3 | 04 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | Служба экономики и финансов | – |

### 3. Перечень мероприятий (результатов) муниципального проекта

| ### № п/п | ### Наименование мероприятия (результата) | ### Тип мероприятия (результата) | ### Характеристика | ### Единица измерения (по ОКЕИ) | ### Базовое значение | ### Значение результата ### по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ### 2025 | ### 2026 | ### 2027 | ### 2028 |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 | ### 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1. Задача муниципального проекта «Обеспечено повышение качества дорожной сети, дорог общего пользования местного значения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1. | Мероприятие (результат) «Дополнительные расходы на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных сооружений в целях достижения значения базового результата, установленного соглашением о предоставлении межбюджетных трансфертов» | ### основная деятельность | ### обеспечено выполнение дорожных работ, направленных на восстановление и повышение транспортно-эксплуатационных характеристик, содержание сети автомобильных дорог местного значения, обеспечено достижение показателей | ### единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

# 4. Параметры финансового обеспечения муниципального проекта

| ### № ### п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | ### Код бюджетной классификации расходов |  | ### Объем расходов ### по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ### 2025 |  | ### 2026 | 2027 | 2028 | Всего |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1. | ### Муниципальный проект «Региональная и местная дорожная сеть (Артемовское сельское поселение)» (всего), в том числе: | ### Х | 11482,6 | - | - | - | 11482,6 |
|  | Бюджет Артемовского сельского поселения Октябрьского района (всего), из них: |  | 11482,6 | - | - | - | 11482,6 |
|  | Федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - |
|  | Областной бюджет |  | 11367,5 | - | - | - | 11367,5 |
|  | Бюджет Октябрьского района |  | 115,1 | - | - | - | 115,1 |
|  | Бюджет поселения |  | - | - | - | - | - |
|  | Внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - |
| ### 2. | ### Мероприятие (результат) 1 «Дополнительные расходы на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных сооружений в целях достижения значения базового результата, установленного соглашением о предоставлении межбюджетных трансфертов» (всего), в том числе: | ### Х | 11482,6 | - | - | - | 11482,6 |
|  | Бюджет Артемовского сельского поселения Октябрьского района (всего), из них: |  | 11482,6 | - | - | - | 11482,6 |
|  | Федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - |
|  | Областной бюджет | 951 0409 07 2 И8 А4470 244 | 11367,5 | - | - | - | 11367,5 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 951 0409 07 2 И8 А4470 244 | 115,1 | - | - | - | 115,1 |
|  | Бюджет поселения |  | - | - | - | - | - |
|  | Внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - |

# 5. План реализации муниципального проекта на 2025 – 2028 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | наименование отраслевого (функционального) органа Администрации Артемовского сельского поселения Октябрьского района, Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача муниципального проекта «Обеспечено повышение качества дорожной сети, дорог общего пользования местного значения» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1 «Дополнительные расходы на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных сооружений в целях достижения значения базового результата, установленного соглашением о предоставлении межбюджетных трансфертов» | Х | Начальник службы экономики и финансов Круглова Е.М. | информация Администрации Артемовского сельского поселения о восстановлении и повышении транспортно-эксплуатационных характеристик, содержании сети автомобильных дорог местного значения в полном объеме | информационная система отсутствует |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1.1. Закупки включены в план закупок | октябрь 2024 г. октябрь 2025 г. октябрь 2026 г. октябрь 2027 г. | Начальник службы экономики и финансов Круглова Е.М. | информация Администрации Артемовского сельского поселения о включении закупок в план закупок | информационная система отсутствует |
| 1.3. | Контрольная точка 1.1.2. Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | ноябрь 2024 г. ноябрь 2025 г. ноябрь 2026 г. ноябрь 2027 г. | Начальник службы экономики и финансов Круглова Е.М. | информация Администрации Артемовского сельского поселения о муниципальных контрактах, внесенных в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | информационная система отсутствует |
| 1.4. | Контрольная точка 1.1.3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | июль-август 2025 г. июль-август 2026 г. июль-август 2027 г. июль-август 2028 г. | Начальник службы экономики и финансов Круглова Е.М. | информация Администрации Артемовского сельского поселения о приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | информационная система отсутствует |
| 1.5. | Контрольная точка 1.1.4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам | июль-август 2025 г. июль-август 2026 г. июль-август 2027 г. июль-август 2028 г. | Начальник службы экономики и финансов Круглова Е.М. | информация Администрации Артем овского сельского поселения об оплате товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам | информационная система отсутствует |

IV. Паспорт

комплекса процессных мероприятий «Развитие транспортной инфраструктуры»

1. Основные положения

| ### 1.1. | ### Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Развитие транспортной инфраструктуры» (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий) | ### – | ### Администрация Артемовского сельского поселения |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1.2. | ### Связь с муниципальной программой Артемовского сельского поселения | ### – | ### муниципальная программа Артемовского сельского поселения Октябрьского района «Развитие транспортной системы» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименова-ние показателя | Уро-вень пока-зате-ля | Признак возраста-ния/убы-вания | Единица измере-ния (по ОКЕИ) | Вид показа-теля | Базовое значение показателя |  | Значения показателей |  |  |  |  | Доку-мент | Ответст-венный за дости-жение показателя | Связь с показа-теляминацио-нальных целей | Инфор-маци-онная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | зна-че-ние | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2030 год (справочно) |  |  |  |  |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Развитие современной и эффективной дорожно-транспортной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Артемовского сельского поселения |  | МП | - | единиц | ведом-ствен-ный | 77,8 | 2023 | 77,8 | 77,8 | 77,8 | 77,9 | 77,8 | Стратегия | Администрация Артемовского сельского поселения | отсут-ствует | инфор-маци-онная система отсут-ствует |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП – уровень муниципальной программы;

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

Стратегия  – Стратегия социально-экономического развития Артемовского сельского поселения на период до 2030 года.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| ### № п/п | ### Наименование мероприятия (результата) | ### Тип меро-приятия (результата) | ### Характеристика | ### Единица измерения (по ОКЕИ) | ### Базовое значение |  | ### Значение ### результата по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ### значение | ### год | ### 2025 | ### 2026 | ### 2027 | ### 2028 |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 | ### 10 | ### 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Развитие современной и эффективной дорожно-транспортной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1. | Мероприятие (результат) 1 Содержание дорог общего пользования местного значения на территории Артемовского сельского поселения | приобретение товаров, работ и услуг | обеспечено выполнение дорожных работ, направленных на восстановление и повышение транспортно-эксплуатационных характеристик, содержание сети автомобильных дорог местного значения, обеспечено достижение показателей | ### процентов | ### 100 | ### 2023 | ### 100 | ### 100 | ### 100 | ### 100 |

4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

| ### № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | ### Код бюджетной ### классификации расходов |  |  |  | ### Объем расходов по годам реализации ### (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ### 2025 | ### 2026 | 2027 | ### 2028 | ### Всего |
| 1 | 2 | ### 3 |  |  |  | ### 4 | ### 5 | 6 | ### 7 | ### 8 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие транспортной инфраструктуры» (всего), в том числе: | ### Х |  |  |  | 6200,0 | 5000,0 | 5000,0 | 7000,0 | 23200,0 |
|  | Бюджет Артемовского сельского поселения Октябрьского района (всего), из них: |  |  |  |  | 6200,0 | 5000,0 | 5000,0 | 7000,0 | 23200,0 |
|  | Федеральный бюджет | - |  |  |  | - | - | - | - | - |
|  | Областной бюджет | - |  |  |  | - | - | - | - | - |
|  | Бюджет Октябрьского района | - |  |  |  | 6200,0 | 5000,0 | 5000,0 | 7000,0 | 23200,0 |
|  | Бюджет поселения |  |  |  |  | - | - | - | - | - |
|  | Внебюджетные источники | - |  |  |  | - | - | - | - | - |
| 2. | ### Мероприятие (результат) ### «Содержание дорог общего пользования местного значения на территории Артемовского сельского поселения» | Х |  |  |  | 6200,0 | 5000,0 | 5000,0 | 7000,0 | 23200,0 |
|  | Бюджет Артемовского сельского поселения Октябрьского района (всего), из них: | 951 | 0409 | 07 4 01 9Д061 | 240 | 6200,0 | 5000,0 | 5000,0 | 7000,0 | 23200,0 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - |
|  | Бюджет Октябрьского района | 951 | 0409 | 07 4 01 9Д061 | 240 | 6200,0 | 5000,0 | 5000,0 | 7000,0 | 23200,0 |
|  | Бюджет поселения |  |  |  |  | - | - | - | - | - |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  | - | - | - | - | - |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2028 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность,) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Развитие современной и эффективной дорожно-транспортной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Содержание дорог общего пользования местного значения на территории Артемовского сельского поселения» | Х | Администрация Артемовского сельского поселения | отчет о ходе реализации муниципальной программы | информационная система отсутствует |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1.«Заключен контракт (контракты) на приобретение материальных средств» | 30.09.2025 г.; 30.09.2026 г; 30.09.2027 г. 30.09.2028г. | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе | контракт | информационная система отсутствует |
| 1.3. | Контрольная точка 1.2.« Произведена оплата товаров» | 30.10.2025 г.; 30.10.2026 г; 30.10.2027 г. 30.10.2028г. | Главный бухгалтер | Платежное поручение | информационная система отсутствует |

X – данные графы не заполняются.

Ведущий специалист по делопроизводству, архивной работе                                     С.И. Гораева