РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

Муниципальное образование "Артемовское сельское поселение"

## АДМИНИСТРАЦИЯ АРТЕМОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

01.02.2023 г.                                     № 13                              п. Новокадамово

| Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Артемовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения в Артёмовском сельском поселении» за 2022 год |  |  |
| --- | --- | --- |

Руководствуясь постановлением Администрации Артемовского сельского поселения от  04.09.2018 г. № 102 «Об утверждении Порядка  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Артемовского сельского поселения Октябрьского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Артемовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения в Артёмовском сельском поселении», утвержденной постановлением от 06.11.2018г. №155, за 2022 год согласно приложениям №1,2,3,4 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Артемовского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Артемовского  сельского поселения                                 		О.П.Кузнецов

Приложение №1

к постановлению Администрации

Артемовского сельского поселения

от 01.02.2023г.№13

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения в Артёмовском сельском поселении» за 2022 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства» | Администрация Артемовского сельского поселения | X | X | X | 23,0 | 23,0 | 14,6 | 8,4 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 Мероприятия по определению величины рыночной стоимости объекта недвижимости | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям | повышение уровня информированности населения о правах и обязанностях в сфере ЖКХ | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. Мероприятия по изготовлению технической документации на объекты недвижимости для постановки на кадастровый учет и регистрации права | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям | повышение удовлетворенности населения Алексеевского сельского поселения уровнем коммунальных услуг | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 4 | Основное мероприятие 1.3 Мероприятие по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на территории Артемовского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области | Заместитель Главы администрации по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству | повышение удовлетворенности населения Алексеевского сельского поселения уровнем коммунальных услуг | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 23,0 | 23,0 | 14,6 | 8,4 |
| 4 | Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения» | Администрация Артемовского сельского поселения | X | X | X | 70,5 | 70,5 | 70,5 | - |
| 5 | Основное мероприятие 1.4 Строительство газовых сетей, включая разработку проектно-сметной документации, в т.ч. | Заместитель Главы администрации по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству | Для улучшения качества жизни населения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | - |
| 6 | Строительство объекта: «Газоснабжение п. Равнинный Октябрьского района Ростовской области» | Заместитель Главы администрации по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству | Для улучшения качества жизни населения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 7 | Основное мероприятие 1.5 Модернизация объектов системы газоснабжения | Заместитель Главы администрации по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству | Для улучшения качества жизни населения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 8 | Основное мероприятие 1.6 Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры | Заместитель Главы администрации по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству | Для улучшения качества жизни населения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 9 | Основное мероприятие 1.7 Расходы на проведение технического, строительного и авторского надзора при строительстве объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры на территории Артемовского сельского поселения | Заместитель Главы администрации по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству | Для улучшения качества жизни населения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 10 | Подпрограмма "Благоустройство территории | Администрация Артемовского сельского поселения | X | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 7461,0 | 7461,0 | 7389,7 | 71,3 |
| 11 | Основное мероприятие 1.8 Оплата электроэнергии за уличное освещение | Заместитель Главы администрации по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству | Для улучшения качества жизни населения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 1145,0 | 1145,0 | 1076,6 | 68,4 |
| 12 | Основное мероприятие 1.9 Мероприятия по ремонту и содержанию сетей уличного освещения | Заместитель Главы администрации по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству | Для улучшения качества жизни населения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 445,9 | 445,9 | 445,8 | 0,1 |
| 13 | Основное мероприятие 1.10 Содержание зеленых насаждений на территории поселения | Заместитель Главы администрации по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству | Для улучшения качества жизни населения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 477,5 | 477,5 | 477,5 | 0,0 |
| 14 | Основное мероприятие 1.11 Мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных обитающих | Заместитель Главы администрации по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству | Для улучшения качества жизни населения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 15 | Основное мероприятие 1.12 Мероприятия по оснащению материально-технической базы для осуществления мероприятий по благоустройству территории Артемовского сельского поселения | Заместитель Главы администрации по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству | Для улучшения качества жизни населения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 0,0 |
| 16 | Основное мероприятие 1.13 Иные мероприятия по благоустройству населенных пунктов | Заместитель Главы администрации по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству | Для улучшения качества жизни населения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 1314,7 | 1314,7 | 1312,2 | 2,5 |
| 18 | Основное мероприятие 1.14. Благоустройство сквера по ул.Ленина в .Киреевка Октябрьского района Ростовской области | Заместитель Главы администрации по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству | Для улучшения качества жизни населения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 19 | Основное мероприятие 1.16 Расходы на выполнение работ по объекту: «Благоустройство сквера по ул.Ленина в х.Киреевка Октябрьского района Ростовской области (монтаж ограждения и освещения) | Заместитель Главы администрации по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству | Для улучшения качества жизни населения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 1805,4 | 1805,4 | 1805,2 | 0,2 |
| 20 | Основное мероприятие 1.17 Расходы на выполнение работ по объекту: «Благоустройство сквера по ул. Ленина в х. Киреевка Октябрьского района Ростовской области (2 этап)» | Заместитель Главы администрации по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству | Для улучшения качества жизни населения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 2225,9 | 2225,9 | 2225,8 | 0,1 |
| 21 | Контрольное событие программы Принятие решения Собрания депутатов Артемовского сельского поселения «Об утверждении Правил благоустройства территории Артемовского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области». Утверждение акт ввода объектов в эксплуатацию | Заместитель Главы администрации по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству | Надлежащее поддержание жилищно – коммунального хозяйства, удовлетворенность населения уровнем коммунальных услуг | X | 31.12.2022 | X | X | X | X |

Приложение №2

к постановлению Администрации

Артемовского сельского поселения

от 01.02.2023г.№13

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения в Артёмовском сельском поселении» за 2022 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Фактический срок |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | начала реализации | заплани-рованные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства» | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям | Х | Х | Х |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 1Мероприятия, направленные на выполнение работ по обеспечению доступности муниципальных услуг для населения поселения | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | повышение уровня информированности населения о правах и обязанностях в сфере ЖКХ | достигнуты |  |
| 3 | Основное мероприятие 1.2 Мероприятия по изготовлению технической документации на объекты недвижимости для постановки на кадастровый учет и регистрации права | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | повышение удовлетворенности услугами населения в Артёмовском сельском поселении | достигнуты |  |
| 4 | Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения» | Администрация Артемовского сельского поселения | Х | Х | Х |  |  |  |
| 5 | Основное мероприятие 1.4 Строительство газовых сетей, включая разработку проектно-сметной документации, в т.ч. | Заместитель Главы администрации по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству Решетников А.В. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Для улучшения качества жизни населения | достигнуты |  |
| 6 | Строительство объекта: «Газоснабжение п. Равнинный Октябрьского района Ростовской области» | Заместитель Главы администрации по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству Решетников А.В. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Для улучшения качества жизни населения | достигнуты |  |
| 7 | Основное мероприятие 1.5 Модернизация объектов системы газоснабжения | Заместитель Главы администрации по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству Решетников А.В. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Для улучшения качества жизни населения | достигнуты |  |
| 8 | Основное мероприятие 1.6 Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры | Заместитель Главы администрации по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству Решетников А.В. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Для улучшения качества жизни населения | достигнуты |  |
| 9 | Основное мероприятие 1.7 Расходы на проведение технического, строительного и авторского надзора при строительстве объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры на территории Артемовского сельского поселения | Заместитель Главы администрации по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству Решетников А.В. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Для улучшения качества жизни населения | достигнуты |  |
| 10 | Подпрограмма "Благоустройство территории» | Заместитель Главы администрации по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству Решетников А.В. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Надлежащее поддержание жилищно – коммунального хозяйства, удовлетворенность населения уровнем коммунальных |  |  |
| 11 | Основное мероприятие 1.8 Оплата электроэнергии за уличное освещение | Заместитель Главы администрации по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству Решетников А.В. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Для улучшения качества жизни населения | достигнуты |  |
| 12 | Основное мероприятие 1.9 Мероприятия по ремонту и содержанию сетей уличного освещения | Заместитель Главы администрации по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству Решетников А.В. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Для улучшения качества жизни населения | достигнуты |  |
| 13 | Основное мероприятие 1.10 Содержание зеленых насаждений на территории поселения | Заместитель Главы администрации по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству Решетников А.В. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Для улучшения качества жизни населения | достигнуты |  |
| 14 | Основное мероприятие 1.11 Мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных обитающих | Заместитель Главы администрации по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству Решетников А.В. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Для улучшения качества жизни населения | достигнуты |  |
| 15 | Основное мероприятие 1.12 Мероприятия по оснащению материально-технической базы для осуществления мероприятий по благоустройству территории Артемовского сельского поселения | Заместитель Главы администрации по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству Решетников А.В. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Для улучшения качества жизни населения | достигнуты |  |
| 16 | Основное мероприятие 1.13 Иные мероприятия по благоустройству населенных пунктов | Заместитель Главы администрации по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству Решетников А.В. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Для улучшения качества жизни населения | достигнуты |  |
| 17 | Основное мероприятие 1.14. Благоустройство сквера по ул.Ленина в .Киреевка Октябрьского района Ростовской области | Заместитель Главы администрации по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Для улучшения качества жизни населения | достигнуты |  |
| 18 | Основное мероприятие 1.15 «Благоустройство сквера по ул. Клубная в п. Новокадамово Артемовского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области (2-ой этап)» | Заместитель Главы администрации по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Для улучшения качества жизни населения | достигнуты |  |
| 19 | Контрольное событие программы Принятие решения Собрания депутатов Артемовского сельского поселения «Об утверждении Правил благоустройства территории Артемовского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области». Утверждение акт ввода объектов в эксплуатацию | Заместитель Главы администрации по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству Решетников А.В. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Для улучшения качества жизни населения | достигнуты |  |

Приложение №3

к постановлению Администрации

Артемовского сельского поселения

от 01.02.2023г. №13

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения в Артёмовском сельском поселении» за 2022 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения в Артёмовском сельском поселении» | Всего | 7554,5 | 7554,5 | 7474,7 |
|  | местный бюджет | 4089,3 | 4089,3 | 4088,8 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 3192,2 | Х | 3183,6 |
|  | - бюджета района | - | Х | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства» | Всего | 23,0 | 23,0 | 14,6 |
|  | местный бюджет | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 23,0 | 23,0 | 14,6 |
|  | - бюджета района | - | Х | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения» | Всего, <3> | 70,5 | 70,5 | 70,5 |
|  | местный бюджет | 70,5 | 70,5 | 70,5 |
|  |  | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | Х | - |
|  | - бюджета района | - | Х | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма "Благоустройство территории» | Всего, <3> | 7461,0 | 7461,0 | 7389,7 |
|  | местный бюджет | 4291,8 | 4291,8 | 4220,7 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 3169,2 | 3169,2 | 3169,0 |
|  | - бюджета района | - | Х | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |

Приложение №4

к постановлению Администрации

Артемовского сельского поселения

от 01.02.2023г.№13

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения в Артёмовском сельском поселении» |  |  |  |  |  |
| 2 | Показатель 1. Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения области | процент | 49.4 | 51.0 | 51.0 |  |
| 3 | Показатель 2. Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц Артемовского сельского поселения | процент | 23.8 | 23.9 | 23.9 |  |
| 4 | Показатель 3. Уровень газификации Артемовского сельского поселения | процент | 86.0 | 88.0 | 88.0 |  |
| 5 | Показатель 4. Количество благоустроенных мест захоронения к общему числу мест захоронения | процент | 75.0 | 76.0 | 76.0 |  |
| 6 | Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения» |  |  |  |  |  |
| 7 | Показатель 1. Уровень износа коммунальной структуры | процент | 44.0 | 43.0 | 43.0 |  |
| 8 | Показатель 2. Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения поселения | процент | 49.4 | 51.0 | 51.0 |  |
| 9 | Показатель 3.Уровень газификации Артемовского сельского поселения | процент | 86.0 | 88.0 | 88.0 |  |
| 10 | Подпрограмма "Благоустройство территории» |  |  |  |  |  |
| 11 | Показатель 1. Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц Артемовского сельского поселения | процент | 23.8 | 23.9 | 23.9 |  |
| 12 | Показатель 2 Количество благоустроенных мест захоронения к общему числу мест захоронения | процент | 75.0 | 76.0 | 76.0 |  |
| 13 | Показатель 3.Доля удаленных аварийных и сухих деревьев к общему количеству аварийных деревьев, | процент | 20 | 20 | 20 |  |
| 14 | Показатель 4.Количество установленных новых детских площадок | Шт. | 1 | 1 | 1 |  |
| 15 | Показатель 5. Доля отловленных бродячих животных к общему числу бродячих животных | процент | 45 | 45 | 45 |  |

Ведущий специалист по делопроизводству, архивной работе                                                        И.Н.Баталина