ОТЧЕТ
об исполнении плана реализации муниципальной программы
 «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»
За 9 месяцев 2025г

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» Артемовского сельского поселения утверждена постановлением Администрации Артемовского сельского поселения № 158 от 06.11.2018 г «Об утверждении программы  «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» Артемовского сельского поселения.
Муниципальная программа  включает в себя следующие разделы: 

Муниципальный проект «Ликвидация объектов накопленного вреда на территории муниципального образования «Артемовское сельское поселение» 
Комплекс процессных мероприятий «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

По муниципальной программе «Охрана окружающей среды» Артемовского сельского поселения (далее – Программа) в 2025 году было выделено 54,0 тыс. рублей, в том числе из средств:

федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

областного бюджета – 50,6 тыс. рублей;

бюджет Октябрьского района –4,1 тыс.руб.

Освоено в рамках реализации Программы за 9 месяцев 2025 г 4,0 тыс. рублей, что составляет 7,4 процента от запланированных средств, в том числе средства:

федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

бюджет Октябрьского района – 4,0 тыс.руб.

Отчет об исполнении плана реализации  муниципальной программы за 9 месяцев 2025 г. представлен в приложении к пояснительной информации.
Отчет

 об исполнении плана  реализации муниципальной программы:

 «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»
 отчетный период 9 мес. 2025г.

	№ п/п
	Наименование 

основного мероприятия,

мероприятия ведомственной целевой программы,

контрольного события программы
	Ответственный 
 исполнитель  
  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО)
	Результат 

реализации мероприятия (краткое описание)
	Фактическая дата начала   
реализации 
мероприятия
	Фактическая дата окончания
реализации  
мероприятия, 
наступления  
контрольного 
события
	Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной      
программы, тыс. руб.
	Заключено   
контрактов на отчетную дату, тыс. руб.   
<1>

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено

муниципальной программой
	факт на отчетную дату <1>
	

	1
	2
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Муниципальный проект «Ликвидация объектов накопленного вреда на территории муниципального образования «Артемовское сельское поселение» 


	1.1    
	Основное мероприятие 1.1.

Обустройство (создание) мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов и приобретение контейнеров и/или бункеров для накопления твердых коммунальных отходов и/или крупногабаритных отходов
	Заместитель Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству
	формирование ответственного отношения к природе, рост уровня экологической культуры населения, развитие системы экологического просвещения,

повышение экологической грамотности населения; вовлечение широких слоев населения в природоохранные мероприятия; распространение информации о состоянии окружающей среды и природных ресурсов
	01.01.2025
	31.12.2025
	54,0
	4,0
	1

	2
	Комплекс процессных мероприятий «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»



	2.1
	основное мероприятие 2.1
Обеспечение деятельности в сфере охраны окружающей среды 
	Заместитель Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству
	формирование ответственного отношения к природе, рост уровня экологической культуры населения, развитие системы экологического просвещения,

повышение экологической грамотности населения; вовлечение широких слоев населения в природоохранные мероприятия; распространение информации о состоянии окружающей среды и природных ресурсов
	01.01.2025
	31.12.2025
	0,0
	0,0
	-

	
	Контрольное событие программы

Принятие постановления Администрации Артемовского сельского поселения «Об утверждении Положения о порядке проведения мероприятий, направленных на охрану окружающей среды на территории Артемовского сельского поселения»


	Заместитель Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству
	Снижение антропогенных факторов
	01.01.2025
	31.12.2025
	-
	-
	-

	
	Итого по муниципальной программе
	Заместитель Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству
	улучшение экологической обстановки в Артемовском сельском поселении вследствие снижения негативного воздействия на окружающую среду объектов хозяйственной деятельности; вовлечение отходов во вторичное использование
	X
	Х
	54,0
	4,0
	1


--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.
 Глава Администрации Артемовского сельского поселения                                                     О.П.Кузнецов
Ответственный   исполнитель                                                                                                      С.И.Гораева
PAGE  
1

