Приложение

ОТЧЕТ

об итогах реализации проекта инициативного бюджетирования

1. Наименование поселения, муниципального района или городского округа, на территории которого реализовывался проект инициативного бюджетирования: Администрация Артемовского сельского  поселения

2. Наименование проекта инициативного бюджетирования:

«Благоустройство сквера по ул. Ленина в х. Киреевка Октябрьского района Ростовской области (монтаж ограждения и освещения)».

3. Информация об итогах реализации проекта инициативного бюджетирования

реализован.

4. Даты начала и окончания реализации проекта инициативного бюджетирования: _29.07.2022 – 27.09.2022

4.1. Информация о причинах нарушения сроков реализации проекта инициативного бюджетирования, в случае если такой срок нарушен- работы выполнены в срок.

4.2. Планируемый срок реализации проекта инициативного бюджетирования в случае нарушения установленного срока ________-________.

| № п/п | Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования | Стоимость выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования, руб. * | Ф.И.О. физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Устройство игровой площадки | 370 384,00 | Общество с ограниченной ответственностью «Строительная–Монтажная Компания» |
| 2. | Ограждение | 755 757,00 | Общество с ограниченной ответственностью «Строительная–Монтажная Компания» |
| 3. | Освещение (установка опор-10 шт., светильники-15 шт. | 679 043,00 | Общество с ограниченной ответственностью «Строительная–Монтажная Компания» |
| 4. | Предоставление техники (автомобиля – самосвал) для перевозки строительных материалов, предоставление рабочих, погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой в ручную | Нефинансовое участие | Общество с ограниченной ответственностью «Урожай-92» |
| 5. | Уборка и вывоз мусора с территории сквера, корчевание старых деревьев, подсобная помощь, предоставление инвентаря | Нефинансовое участие | Представители инициативной группы в количестве 82 человека |
|  | Итого | 1 805 144,00 |  |

*В случае если работа (услуга) или закупка осуществлена посредством нефинансовой формы участия либо трудового участия, указывается отметка: «нефинансовое участие» либо «трудовое участие».

**В случае участия физических лиц в реализации проекта инициативного бюджетирования посредством трудового участия указываются сведения о количестве физических лиц, принявших такое участие.

| Сведения о поступлении и расходовании средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования | Планируемый объем средств |  | Фактический объем средств |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сумма, (тыс. рублей) | Доля в общей сумме (процентов) | Сумма, (тыс. рублей) | Доля в общей сумме (процентов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего на реализацию проекта инициативного бюджетирования, в том числе: | 1 805,20 | 100 | 1 805,10 | 100 |
| объем средств областного бюджета | 1 325,90 | 74,9 | 1 352,80 | 74,94 |
| объем собственных средств местного бюджета | 361,30 | 20,1 | 361,2 | 20,01 |
| объем инициативных платежей физических лиц | 91,00 | 5,0 | 91,2 | 5,05 |
| Причины отклонения от запланированной стоимости проекта инициативного бюджетирования |  |  |  |  |

5. Фотоматериалы*

| № п/п | Фотография объекта до реализации проекта инициативного бюджетирования | Фотография объекта после реализации проекта инициативного бюджетирования |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |

* Приложить от 3 до 5 фотографий объекта до и после реализации проекта инициативного бюджетирования, снятые с одного и того же ракурса.

Глава Администрации Артемовского                                                    О.П.Кузнецов

сельского поселения

Круглова Елена Михайловна,

8(86360)3-79-24