Приложение

ОТЧЕТ

об итогах реализации проекта инициативного бюджетирования

1. Наименование поселения, муниципального района или городского округа, на территории которого реализовывался проект инициативного бюджетирования: Администрация Артемовского сельского  поселения

2. Наименование проекта инициативного бюджетирования:

«Благоустройство сквера по ул. Клубная в п. Новокадамово Артемовского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области (2-ой этап)».

3. Информация об итогах реализации проекта инициативного бюджетирования

реализован.

4. Даты начала и окончания реализации проекта инициативного бюджетирования: _13.07.2021 – 26.10.2021

4.1. Информация о причинах нарушения сроков реализации проекта инициативного бюджетирования, в случае если такой срок нарушен. В связи с несвоевременной поставкой опор несиловых НФ-4,0-0,2-ц.

4.2. Планируемый срок реализации проекта инициативного бюджетирования в случае нарушения установленного срока ________-________.

| № п/п | Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования | Стоимость выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования, руб. * | Ф.И.О. физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Покрытие тротуарной плитки | 1 287 820,00 | ИП Жительная А.В. |
| 2. | Скамья, тип 3 (со спинкой, с металлическими подлокотниками) - 4 ед., Урна металлическая опрокидывающаяся - 4 ед. | 100 826,00 | ИП Жительная А.В. |
| 3. | Установка опор стальных-8 ед. | 622 813,00 | ИП Жительная А.В. |
| 4. | Устройство ограждения | 543 832,00 | ИП Жительная А.В. |
| 5. | Помощь в перевозке грузов и корчевания пней | Нефинансовое участие | ИП Большенко Марина Павловна |
| 6. | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой в ручную | Нефинансовое участие | ИП Болдырев Виктор Викторович |
| 7. | Предоставление строительных материалов, трамбовки пневматической | Нефинансовое участие | ИП Осипян Николай Вачаганович |
|  | Итого | 2 555 291,00 |  |

*В случае если работа (услуга) или закупка осуществлена посредством нефинансовой формы участия либо трудового участия, указывается отметка: «нефинансовое участие» либо «трудовое участие».

**В случае участия физических лиц в реализации проекта инициативного бюджетирования посредством трудового участия указываются сведения о количестве физических лиц, принявших такое участие.

| Сведения о поступлении и расходовании средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования | Планируемый объем средств |  | Фактический объем средств |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сумма, (тыс. рублей) | Доля в общей сумме (процентов) | Сумма, (тыс. рублей) | Доля в общей сумме (процентов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего на реализацию проекта инициативного бюджетирования, в том числе: | 2 555,30 | 100 | 2 555,30 | 100 |
| объем средств областного бюджета | 2 000,00 | 78,3 | 2 000,00 | 78,3 |
| объем собственных средств местного бюджета | 432,30 | 16,9 | 432,30 | 16,9 |
| объем инициативных платежей физических лиц | 123,00 | 4,8 | 123,00 | 4,8 |
| Причины отклонения от запланированной стоимости проекта инициативного бюджетирования |  |  |  |  |

5. Фотоматериалы*

| № п/п | Фотография объекта до реализации проекта инициативного бюджетирования | Фотография объекта после реализации проекта инициативного бюджетирования |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |

* Приложить от 3 до 5 фотографий объекта до и после реализации проекта инициативного бюджетирования, снятые с одного и того же ракурса.

Глава Администрации Артемовского                                                    О.П.Кузнецов

сельского поселения

Круглова Елена Михайловна,

8(86360)3-79-24